WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

PROGRAM WOJEWÓDZKI

NA LATA 2001 - 2002

### BIAŁYSTOK, STYCZEŃ 2001

SPIS TREŚCI

I. 	ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA	3

1.	Ogólna informacja o województwie	3

2.	Sektor produkcyjny	4

3.	Zasoby ludzkie, rynek pracy	7

4.	Infrastruktura	8

5.	Sfera społeczna	11

6.	Analiza SWOT	15

II. 	STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	18

OBSZARY FUNKCJONALNE I UMIARKOWANY SCENARIUSZ ROZWOJU	18

1.	Rozwój obszarów funkcjonalnych	19

2.	Umiarkowany scenariusz rozwoju województwa	20

Misja i cele rozwoju województwa	22

Priorytety rozwoju województwa	26

III.	CEL I  PRIORYTETY PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO	29

Priorytety i działania	29

PRIORYTET 1	29

PRIORYTET 2	32

PRIORYTET 3	34

PRIORYTET 4	38

IV.	KRÓTKI OPIS PROJEKTÓW	40

V.	INDYKATYWNY PLAN FINANSOWY	55

VI.	ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	59

Załącznik nr 1 - Programy komplementarne i działania strukturalne	63

1.	 Phare	63

2.	Sapard	72

3.	ISPA	73

Załącznik nr 2	74

Załącznik nr 3	77

Załącznik nr 4 - Wykaz zadań/projektów do Programu Wojewódzkiego	83

# I. 	ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

## Ogólna informacja o województwie

- Województwo podlaskie położone jest w północno – wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema innymi województwami: warmińsko – mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim, od wschodu zaś graniczy z Białorusią i Litwą.

Pod względem fizjograficznym jest regionem nizinnym. Średnia wysokość wynosi ok. 150 m n.p.m. Obszar województwa podlaskiego niemal w całości leży w dorzeczu Wisły. Głównymi rzekami są Narew, Biebrza, Bug. Ważnym elementem sieci hydrograficznej są jeziora. Największe z nich to Wigry, Hańcza, Szurpiły, Necko, Rajgrodzkie. Stopień lesistości wynosi w województwie 29,4% i jest o 1,3 pkt wyższy od średniej krajowej. Główne kompleksy leśne występują w północnej i wschodniej części województwa. Są to Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Augustowska oraz Puszcza Kurpiowska.

- Podlaskie zajmuje obszar 20 180 km (6,5% powierzchni kraju) i jest szóstym co do wielkości województwem w Polsce. Mieszka tu 1 222 tys. osób, co stanowi 3,2% ludności kraju; niższą liczbę mieszkańców mają tylko województwa: lubuskie i opolskie. Dynamika przyrostu ludności województwa w latach 1995 – 1999 wyniosła 0,7% (przy średniej krajowej 0,1%), w tym ludności miast 2,4% (w kraju o 0,07%). Na koniec 1999 r. ludność miast osiągnęła stan 713,4 tys. tj. 58,3% ogólnej populacji ludności województwa. Niski stopień urbanizacji (10 miejsce w kraju) wpływa na małą gęstość zaludnienia, która wynosi 61 osób na km²; niższy wskaźnik posiada tylko województwo warmińsko – mazurskie.

- Podlaskie administracyjnie podzielone jest na 14 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu, 118 gmin oraz 3276 sołectw. Sieć osadniczą stanowi 36 miast i 3983 miejscowości wiejskich. Stolicą województwa i największym miastem - liczącym ponad 285,1 tys. mieszkańców - jest Białystok. Spośród pozostałych miast tylko 2 (Suwałki i Łomża) liczą powyżej 65 tys., 6 miast (Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Zambrów, Sokółka) posiada ludność w przedziale od 20 tys. do 30 tys. mieszkańców, pozostałe ośrodki to miasta małe (do 15 tys. mieszkańców). Wiejska sieć osadnicza charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, średnio na jedną miejscowość wiejską przypadało ok. 133 mieszkańców (w kraju 259).

Środowisko przyrodnicze zachowało duży stopień naturalności. Świadczy o tym największy w Europie kompleks bagien i puszcz nie przekształconych przez działalność człowieka. Szczególną wartość historyczną, rekreacyjną i ekologiczną posiadają 4 Parki Narodowe: Białowieski, Wigierski, Biebrzański, Narwiański, 3 parki krajobrazowe, 14 obszarów chronionego krajobrazu oraz szereg rezerwatów i pomników przyrody. Tereny chronione stanowią 32% powierzchni całego województwa (średnia krajowa 30%); na 1 mieszkańca przypada 5270 m² (w kraju 2429 m²). Wyróżnieniem naturalnych cech jest położenie całego województwa w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski.

Podlaskie nie należy do regionów zasobnych w surowce mineralne. Występują tu głównie złoża: kruszywa naturalnego, rud żelaza, piasku i żwiru a także złoża borowiny (w rejonie Augustowa i Supraśla) oraz kredy (okolice Mielnika i Rajgrodu).

Podlaskie jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowej specyfice. Pod względem etnicznym jest najbardziej zróżnicowane spośród 16 województw. Zamieszkują tu – obok Polaków - Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Romowie. Region posiada liczne zabytki kultury materialnej w tym sakralnej, historyczne miejsca opisywane na kartach historii, liczne obiekty architektury ludowej. Podlasie słynie ponadto z bogatego folkloru mającego charakterystyczne cechy folkloru obszarów pogranicza kulturowego.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze Podlasia oraz liczne zabytki są podstawą do rozwoju turystyki i wypoczynku, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miasteczek. Przemysł turystyczny w naszym regionie ma do wypełnienia ważną rolę w aktywizacji gospodarczej. Jest oczywiste, że turystyka jako dziedzina interdyscyplinarnej działalności gospodarczej może być „kołem zamachowym” i źródłem koniunktury dla działu produkcji i usług.

## Sektor produkcyjny

Województwo podlaskie charakteryzuje się niskim poziomem uprzemysłowienia. Wartość wskaźnika PKB na jednego mieszkańca wyniosła w 1998 r. 8,3 tys. zł. i była (obok województwa świętokrzyskiego) jedną z najniższych w skali całego kraju. Niski jest również udział naszego regionu w wartości dodanej brutto, który osiąga zaledwie 2,4% (15 lokata w Polsce) oraz w nakładach inwestycyjnych – 2,1% (ostatnie miejsce).

W strukturze gospodarki województwa największy udział mają usługi rynkowe (40,9%) oraz przemysł (22,4%). W usługach nierynkowych wytworzone było 18% wartości; na rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo przypada 13,7% wytworzonej wartości dodanej brutto.

Przemysł województwa związany jest głównie z dominującym rolnictwem; kluczową pozycję zajmuje w nim produkcja i przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski). Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna. Największym ośrodkiem przemysłowym w województwie jest Białystok (z rozwiniętym przemysłem budowlanym, lekkim, elektromaszynowym i spożywczym) oraz Łomża i Suwałki. Ze względu na rolniczy charakter regionu w miarę równomiernie zlokalizowany jest przemysł rolno – spożywczy.

W strukturze działowej przemysłu największy udział stanowi produkcja artykułów spożywczych i napojów (44%), kolejną pozycję zajmuje produkcja drewna i wyrobów z drewna (10%), produkcja tkanin (7%), maszyn i urządzeń (6%).

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu nie jest zadowalająca; do października 2000 r. była najniższa w kraju i stanowiła 1,7% produkcji krajowej, natomiast wartość produkcji przemysłowej na 1 mieszkańca miasta plasuje województwo na 7 miejscu w Polsce. Stosunkowo niski jest też poziom technologiczny przemysłu. Nakłady na działalność innowacyjną w tym dziale gospodarki stanowią 1,4% poziomu krajowego, a nakłady na działalność badawczo – rozwojową 0,5%, co daje w obu przypadkach ostatnią pozycję.

Okres transformacji gospodarki przyniósł wzrost sektora prywatnego. Na koniec sierpnia 2000 r. zarejestrowanych było w województwie podlaskim 84,4 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 97,0% to jednostki sektora prywatnego. Wśród podmiotów prywatnych przeważają zakłady osób fizycznych (69,3 tys.) oraz spółki (ok. 8 tys.).

W sektorze prywatnym pracowało 77,9% ogółu zatrudnionych w gospodarce; wytwarzał on również 75,5% wartości produkcji sprzedanej przemysłu i 88,8% wartości produkcji budowlano – montażowej.

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosił 60,1 wobec średniej krajowej 73,6.

Duże znaczenie w gospodarce regionu odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jest on głównym źródłem nowych miejsc pracy. W 1998 r. funkcjonowało 42,5 tys. firm MŚP, co stanowi 57,7% ogółu zarejestrowanych w województwie podmiotów gospodarczych i 2,4% ogólnej ilości w Polsce. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to wskaźnik 35 (średnia krajowa 45). Udział tej grupy podmiotów w ogólnej sumie przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynosił 60,4%; natomiast w wielkości nakładów inwestycyjnych 46,6%. Ważnym kryterium oceny znaczenia MŚP w regionie jest jego udział w wojewódzkim eksporcie, który w 1997 wynosił prawie 50% i był 2-krotnie wyższy niż średnio w kraju.

Notowane jest, od początku przemian gospodarczych, małe zainteresowanie kapitału zagranicznego obszarem województwa. W październiku 2000 r. na terenie województwa zarejestrowanych było 316 spółek z o.o. z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich (ostatnia lokata w kraju) i 19 spółek akcyjnych (trzecie miejsce od końca), wartość zaangażowanego kapitału stanowiła zaledwie 0,6% łącznych nakładów w Polsce. Pod względem liczby inwestycji zagranicznych podlaskie zajmuje ostatnie miejsce. Na terenie województwa działa 31 inwestorów zagranicznych, którzy ulokowali 1 mln USD i więcej inwestycji bezpośrednich. Należą do nich: British American Tabacco Industries Plc, Metro AG, Akerlung-Rausing, Pol-Amer. Ent. Fund i Binding Brauerei. Zainwestowali oni głównie w przemysł tytoniowy i działalność handlowo – usługową.

Budownictwo funkcjonujące na terenie województwa jest obrazem koniunktury i w nim, jak w soczewce, skupiają się wszystkie problemy gospodarcze kraju i regionów. Odnotowana sprzedaż w budownictwie województwa podlaskiego do października 2000 roku wykazywała tendencję wzrostową i w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. osiągnęła wzrost o 16,4%; dla porównania wzrost w kraju osiągnął poziom 13,3%. Sprzedaż w budownictwie województwa osiągnęła wartość 1123,0 mln zł. i stanowiła ona 1,74% wartości odnotowanej w kraju. Średnio na jednego mieszkańca osiągnięto sprzedaż w wielkości 918,4 zł.; w kraju wskaźnik ten wyniósł 1 663,2 zł. Województwo, z osiągniętą wielkością sprzedaży w budownictwie, znalazło się na ostatnim miejscu. Odnotowano tam  również, w porównaniu do minionego roku, spadek zatrudnienia o 7,3%; dla porównania spadek odnotowany w kraju wyniósł 4,3% i był znacznie niższy. Dynamika ilości budowanych mieszkań wykazała tendencję spadkową i w październiku 2000 r. spadła o 8% w porównaniu do roku minionego; dla porównania w kraju nastąpił wzrost o 7,8%. Średnio w województwie wybudowano do końca października 1,82 mieszkania na 1000 mieszkańców; w kraju - 1,61 mieszkania.

Niezbędnym warunkiem służącym prowadzeniu działalności gospodarczej i powstawaniu nowych firm jest rozwój instytucji otoczenia biznesowego, w tym instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, świadczących usługi doradcze, targowo – promocyjne i w zakresie obrotu nieruchomościami. Na terenie województwa liczba jednostek wspierania biznesu stanowiła 4,6% ogólnej liczby tego typu firm w kraju, co daje 13 miejsce; natomiast liczba banków na 100 tys. mieszkańców wynosiła 6,3 (10 lokata w rankingu województw). Rozmieszczenie tych instytucji nie jest jednak równomierne i koncentruje się głównie w większych miastach.

Handel zagraniczny w gospodarce województwa odgrywa duże znaczenie z racji przygranicznego położenia województwa, niemniej udział województwa w obrotach handlu zagranicznego jest stosunkowo niski. W eksporcie krajowym stanowi on zaledwie 1,3% (niższy wskaźnik ma tylko województwo świętokrzyskie) a w imporcie 0,9% (ostatnie miejsce). W 1999 roku odnotowano wyższy udział eksportu z terenu województwa jak importu. Cechą charakterystyczną polskiego handlu zagranicznego jest utrzymywanie się ujemnego salda obrotów. W 1999 roku wyeksportowano towary na łączną kwotę 22 972,2 mln USD a zaimportowano za 35 934,0 mln USD powodując nierównowagę w obrotach handlu zagranicznego na poziomie -12 941,8 mln USD, co stanowiło 56,4% wartości eksportu. Po stronie eksportu największy wzrost obrotów odnotowano w wymianie z krajami rozwijającymi się, a po stronie importu - z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszył się nieco import (w wyrażeniu dolarowym) z krajów rozwijających się. Utrzymały się ujemne salda w wymianie ze wszystkimi grupami krajów.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość eksportu województwa wyniosła w 1999 r. 339,7 USD; wobec średniej krajowej 594,3 USD, a wartość importu 306,7 USD (Polska 929,6 USD). W kierunkach eksportu dominuje sprzedaż na rynki byłego ZSRR (ok.60%) i Unii Europejskiej (ok. 30%), zaś w kierunkach importu przeważają kraje UE.

Największy udział w eksporcie z obszaru województwa mają wyroby przemysłu spożywczego; udział tych artykułów kształtował się na poziomie 37,9%, przed wyrobami przemysłu drzewno – papierniczego (19,6%) oraz przemysłu lekkiego (10,8%). Najważniejszymi wyrobami eksportowanymi były: meble i wyroby stolarskie, produkty mleczarskie, produkty przemysłu mięsnego, przetwory owocowe i warzywne, płyty i sklejki. W imporcie dominowały dobra zaopatrzeniowe (40% wartości sprowadzanych towarów).

Turystyka ma sprzyjające warunki do rozwoju w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, na które składają się: unikalne w skali Europy tereny bagienne i puszczańskie, urozmaicona rzeźba polodowcowa i wysoki udział wód otwartych (głównie w północnej części województwa) jak również bogactwo dziedzictwa kulturowego. Największe szanse w zakresie rozwoju gospodarczego regionu ma: turystyka kwalifikowana i krajoznawcza, agroturystyka oraz turystka o funkcjach leczniczych (w Augustowie i Supraślu). W celu zwiększenia wpływu turystyki na rozwój gospodarczy konieczne są znaczne inwestycje w tym sektorze gospodarki.

W 1999 roku województwo dysponowało 18,2 tys. miejsc noclegowych (14 miejsce w kraju) w 307 obiektach turystycznych, z czego zaledwie 19 to hotele o wyższej klasie. Liczba hoteli w przeliczeniu na 10 tys. km² daje wskaźnik 9,4 wobec średniej krajowej 29,1. Świadczy to o znacznym niedoborze w tym zakresie oraz jest poważną barierą w turystycznym wykorzystaniu regionu. Ogranicza to również w decydujący sposób ilość turystów jak i klientów prowadzących interesy biznesowe. Ilość osób korzystających z noclegów w 1998 r. wyniosła 395,5 tys. (co stanowi zaledwie 3% wielkości krajowej), z czego 138,5 tys. przypadało na miasto Białystok. Liczba turystów zagranicznych wyniosła 128,3 tys. osób – daje to 10 lokatę w Polsce.

Rolnictwo jest dominującym działem gospodarki w województwie, prawie w całości jest związane z sektorem prywatnym, w którego użytkowaniu znajduje się 96% użytków rolnych. Funkcjonuje tu 125,5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych (łącznie z użytkownikami działek rolnych). Średnia ich wielkość wynosi 13,5 ha. Jest to wielkość stosunkowo wysoka w porównaniu do średniej krajowej ( 7,9 ha).

Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się niską przeciętną jakością gleb i wysoką niestabilnością klimatu. W produkcji roślinnej przeważa, podobnie jak w kraju, uprawa roślin mało pracochłonnych, w tym głównie zbóż i ziemniaków.

Wśród gospodarstw rolnych na wsi dominują gospodarstwa o kierunku produkcji mieszanej (ok. 50%). Produkcję roślinną prowadzi ponad 20% gospodarstw, a gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą stanowią ok. 34%.

Produkcja zwierzęca oparta jest na trwałej bazie paszowej, jaką stanowią duże powierzchnie użytków zielonych (20% ogółu gruntów). Sprzyja to hodowli bydła, zwłaszcza mlecznego. Większe zainteresowanie tym rodzajem hodowli w ostatnich latach wynika również z uruchomienia preferencyjnych kredytów, które już zaowocowały niewielkim wzrostem pogłowia bydła mlecznego i powstawaniem wyspecjalizowanych w ich hodowli gospodarstw.

Podlaskie należy do grupy regionów o niskim wyposażeniu obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną, pomimo poprawy jaka nastąpiła w ostatnich latach. Niski jest stopień zmeliorowania, wyposażenia terenów wiejskich w sieć wodociągową. W początkowym stadium jest kanalizacja i gazyfikacja wsi.

Województwo podlaskie przoduje w produkcji zwierzęcej w kraju na 1000 mieszkańców posiada 54,6 sztuk bydła, w tym 29,5 sztuk krów. Drugie na liście było województwo warmińsko-mazurskie posiadające odpowiednio 28,3 sztuk bydła i 11,6 krów, ustępując w tym wskaźniku województwu lubelskiemu które posiada 12,7 krów. W hodowli trzody chlewnej województwo podlaskie znajduje się na trzecim miejscu pod względem ilości sztuk przypadających na 100 mieszkańców. W końcu lipca 2000 osiągnięto wskaźnik 77,6 sztuk trzody i 6,6 macior. Najlepsze województwo - wielkopolskie - osiągnęło odpowiednio 134,2 i 11,7.

## Zasoby ludzkie, rynek pracy

Poziom wykształcenia mieszkańców województwa nie jest zadowalający. Zaledwie 6,1% ludności legitymuje się wykształceniem wyższym (średnia dla kraju 6,8%), daje to 7 miejsce. Szczególnie niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje na terenach wiejskich. Ludność zamieszkująca obszary wiejskie posiadająca wykształcenie wyższe stanowi zaledwie 1,5%, wykształceniem średnim zawodowym legitymuje się ok. 11%, a aż 63% to osoby z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia. Taka struktura wykształcenia nie sprzyja rozwojowi i racjonalizacji produkcji, przeobrażaniu i przystosowaniu gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej, jak również utrudnia reorientację zawodową i podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Przemiany zachodzące w ostatnich latach w gospodarce i strukturze zawodowej ludności pobudziły aspiracje edukacyjne młodzieży. Świadczy o tym wskaźnik liczby studentów na 10 tys. ludności, który w 1998 r. wynosił 303,2 wobec średniej krajowej 329,5 (5 lokata w Polsce).

Struktura wiekowa mieszkańców podlaskiego charakteryzuje się wyższym niż w kraju odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym (odpowiednio o 1,5 i 1,3 pkt.) oraz o 2,8 pkt. niższym odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym.

W województwie podlaskim w 1998 r. wskaźnik liczby pracujących na 1000  osób wynosił 419,4 i był o 7,8 wyższy od średniej krajowej. Niekorzystna jest jednak struktura działowo – gałęziowa pracujących. W sektorze I (rolnictwo i leśnictwo) pracowało aż 44,8% ogółu pracujących (wyższy odsetek mają tylko 3 województwa: mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie); w sektorze II (przemysł i budownictwo) – 18,9 % (średnia krajowa 28,8%); w usługach rynkowych – 21,4% oraz 14,9% w usługach nierynkowych.

Transformacja polskiej gospodarki pociągnęła za sobą zjawisko bezrobocia. Na koniec sierpnia 2000 r. w województwie podlaskim zarejestrowanych było ok. 73 tys. bezrobotnych, w tym ponad 40,2 tys. kobiet. Stopa bezrobocia, mierzona udziałem liczby bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo, wyniosła 12,5% oraz 25,1% wśród pracujących poza rolnictwem indywidualnym. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 37,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (27,1 tys. osób); szacuje się jednak, że łączna liczba bezrobotnych na terenach wiejskich oscyluje wokół 40 tys. osób łącznie z osobami zaliczanymi do obszaru bezrobocia ukrytego.

Wśród ogółu bezrobotnych najliczniejszą grupą są osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz podstawowe. Bezrobotna młodzież w wieku 18 – 24 lata stanowiła 30% bezrobotnych, a liczba osób długotrwale pozostająca bez pracy 45%.

Szansą na poprawę sytuacji w tym zakresie jest wzrost gospodarczy regionu, rozwój przedsiębiorczości i zdolności adaptacyjnych podmiotów gospodarczych oraz doskonalenie jakości zasobów ludzkich.

## Infrastruktura

Poważnym problemem województwa podlaskiego jest niedorozwój infrastruktury technicznej, głównie transportowej. Długość dróg publicznych w regionie wynosi ogółem 18,2 tys. km, z czego 10,7 tys. km (58,8%) to drogi o nawierzchni twardej. Wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej wynosi 52,9 km/100 km2, w tym ulepszonej 33,9 km/100 km2 i stanowi odpowiednio 64,6% i 51,5% średniej krajowej.

W podziale funkcjonalnym mamy: 974 km dróg krajowych, 1196 km dróg wojewódzkich, 7847 km dróg powiatowych oraz 8171 km dróg gminnych. Największe znaczenie mają drogi:

- Nr 8 Warszawa – Białystok – Granica Państwa,

- Nr 19 i Nr 8 Lublin – Białystok – Augustów – Suwałki – Granica Państwa,

- oraz Nr 61 i 8 Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Łomża - Augustów – Suwałki – Granica Państwa.

Z oceny rozmieszczenia dróg krajowych i wojewódzkich wynika, że sieć drogowa pomiędzy poszczególnymi jednostkami osadniczymi jest wystarczająca. Nie najlepszy jest jednak stan techniczny dróg. Sieć drogowa modernizowana była w latach 70-tych i 80-tych; wiele odcinków pochodzi jeszcze z lat 60-tych. Ponadto dużym utrudnieniem w ruchu jest brak dogodnych tras dla systematycznie rosnącego ruchu tranzytowego oraz dogodnego doprowadzenia ruchu do granicy. Otwarcie nowych przejść granicznych z Białorusią i Litwą spowodowało znaczne nasilenie ruchu samochodów ciężarowych o dużej ładowności po drogach nie przystosowanych do dużych obciążeń. Prowadzi to do szybko postępującej dewastacji i dekapitalizacji nawierzchni przy niewystarczających środkach na utrzymanie i remonty kapitalne dróg. Ocena stanu dróg wskazuje na potrzebę pilnej modernizacji i odnowy dróg stanowiących powiązania międzyregionalne.

Obecnie na terenie województwa nie ma dróg szybkiego ruchu. Planowana jest trasa ekspresowa VIA BALTICA Warszawa - Białystok - Suwałki - Budzisko - Kaunas - Tallin - Helsinki, która należy do Transeuropejskich Sieci Transportowych.

Sieć kolejową na terenie województwa tworzy 821 km linii normalnotorowych, w większości jednotorowych, z tego zaledwie 213 km zelektryfikowanych. W przeliczeniu na 100 km2 daje to wskaźnik gęstości 4,1 km i ostatnią lokatę w kraju (przeciętny w Polsce - 7,1 km). Zasadniczy szkielet układu kolejowego stanowią linie:

Warszawa – Białystok – Kuźnica – Granica Państwa

Białystok – Bielsk Podlaski – Czeremcha - Granica Państwa

Sokółka – Augustów – Suwałki – Granica Państwa

Brak jest szybkiej kolei, umożliwiającej skrócenie czasu dojazdu z głównych ośrodków miejskich regionu do Warszawy i innych aglomeracji.

Pogorszenie koniunktury w ostatnich latach wpłynęło na wyraźny spadek wielkości przewozów, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Spowodowało to nierentowność niektórych linii kolejowych, zwłaszcza peryferyjnych, i konieczność ich zawieszania.

W województwie podlaskim brak jest również pasażerskiej komunikacji lotniczej; istnieją tylko 2 lotniska sportowo – sanitarne w Białymstoku i Suwałkach.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się system telekomunikacyjny. Zlikwidowane zostały duże zaległości w tej dziedzinie w stosunku do innych województw. W regionie wykonana została w ok. 80% sieć linii światłowodowych oraz wymienione przestarzałe centrale analogowe i ręczne na centrale cyfrowe. Zostały zapewnione automatyczne połączenia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Aktualnie podlaskie znajduje się w grupie województw o dobrej dostępności telekomunikacyjnej. Wskaźnik gęstości telefonicznej wynosi 220,0 abonenta na 1000 mieszkańców; wskaźnik dla Polski – 229,0.

Przejścia graniczne. Na terenie województwa funkcjonują 3 przejścia graniczne z Litwą: drogowe w Bobrownikach i Ogrodnikach i kolejowe w Trakiszkach oraz 5 przejść na granicy z Białorusią: drogowe w Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach i kolejowe w Kuźnicy, Siemianówce i Czeremsze. Właściwy standard obsługi podróżnych zapewniają przejścia w Budzisku, Ogrodnikach i Bobrownikach, natomiast w Kuźnicy i Połowcach wymagają modernizacji.

Środowisko przyrodnicze zachowało duży stopień naturalności o czym świadczą kierunki wykorzystania powierzchni województwa, gdzie:

- 59,9% zajmują użytki rolne

- 29,8 % lasy

- 3,0% nieużytki

- 2,9 % tereny komunikacyjne

- 2,2% tereny osiedlowe

- 1,8% wody

Stan podstawowych elementów środowiska, dzięki odpowiedniej polityce ekologicznej, ulega systematycznej poprawie. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska stanowiły w 1998 r. 6,7% nakładów ogółem (średnia dla kraju 8%).

W wyniku realizacji oczyszczalni ścieków zmniejsza się udział wód nie odpowiadających normatywom na korzyść ilości wód II i III klasy czystości, a z ogólnej ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi 95,5% podlega mechaniczno – biologicznemu oczyszczeniu, co daje 2 lokatę w kraju.

Utrwalają się korzystne trendy świadczące o poprawie czystości powietrza. Notuje się wyraźny spadek stężeń średniorocznych dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego. Efekty takie są możliwe dzięki restrukturyzacji lokalnych systemów grzewczych, modernizacji instalacji odpylających, uruchamianiu instalacji odsiarczających, stosowaniu paliw alternatywnych. W 1998 r. emisja zanieczyszczeń pyłowych na 1 km² wynosiła 0,2 tony (w kraju 0,8), a gazowych 0,9 ton (średnia krajowa 7,3 ton).

Dominującym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Prawie w całości zagospodarowywane są jedynie zużyte oleje i smary, pozostałe składowane są na wysypiskach komunalnych, przemysłowych i wiejskich.

Gospodarka wodno – ściekowa realizowana na terenie województwa służy mieszkańcom województwa oraz ochronie i zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Głównym źródłem zaopatrzenia województwa w wodę są ujęcia podziemne, z wyjątkiem Białegostoku korzystającego z wód powierzchniowych rzeki Supraśl. Zatwierdzone wielkości poboru ujęć wody oraz studni głębinowych pokrywają bieżące zapotrzebowanie odbiorców.

Zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowej na terenach miejskich i wiejskich jest zróżnicowane. Sieć wodociągową posiadają wszystkie miasta i gminy, za wyjątkiem gminy Przytuły. Odsetek ludności miejskiej korzystającej z sieci wodociągowej wynosił 87,5% (średnia krajowa 91,3%); natomiast na terenach wiejskich ok. 63% ale są też takie gminy, gdzie wodociągi posiada zaledwie 10% miejscowości.

Znaczna dysproporcja występuje między poziomem zaopatrzenia w wodę a odprowadzonymi ściekami oczyszczonymi. Długość sieci kanalizacyjnej stanowi zaledwie 13,8% długości sieci wodociągowej, w tym 76,8% w miastach i tylko 3,9% na terenach wiejskich. Spośród 36 miast kanalizację sanitarną posiada 33, z tego w 2 miastach jest ona bez urządzeń oczyszczających. Z kanalizacji korzysta 74,6% ludności miejskiej (średnia dla Polski 82,4%). Na obszarach wiejskich scentralizowane systemy kanalizacji posiada 31 ośrodków gminnych tj. 44,3%. Korzysta z nich zaledwie 5% gospodarstw. W województwie średnio w 1999 r. na 100 km2 przypadało 41,8 km wodociągów i 5,9 km sieci kanalizacyjnej. Wielkości te dla Polski były wyższe i wynosiły odpowiednio 65,1 km wodociągów i 15,0 km sieci kanalizacyjnej.

Najważniejszym zadaniem do realizacji jest więc rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego, zebranie ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych i oczyszczenie ich w stopniu zapewniającym ochronę wód i obszarów chronionych.

Gazyfikacja województwa znajduje się we wstępnej fazie. Województwo zalicza się do jednego z najsłabiej zgazyfikowanych w kraju i dalszy jego rozwój jest związany z pozyskaniem możliwości do wykonania nowych podłączeń do sieci gazowniczej wysokiego ciśnienia przebiegającej przez teren województwa i budową nowych gazociągów.

Województwo zaopatrywane jest w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/250 Wołkowysk – Bobrowniki – Białystok – Wyszków – Nieporęt - Rembelszczyzna i gazociągiem DN 1000/700 Wysokoje – Hołowczyce – Rembelszczyzna, z którego odgałęzieniem DN 100 Mielnik-Siemiatycze zasilani są odbiorcy z południowej części województwa. Z gazu przewodowego korzystali mieszkańcy dziewięciu miast: Białegostoku, Łomży, Zambrowa, Wysoko Mazowieckiego, Zabudowa, Supraśla, Wasilkowa, Siemiatycz i Łap oraz nieliczni mieszkańcy w gminach: Dobrzyniewo Kościelne, Zabłudów, Turośń Kościelna, Juchnowiec, Wasilków, Supraśl, Poświętne i Sokoły. Sieć rozdzielcza gazowa funkcjonująca w województwie liczy 724,1 km długości. W całym województwie z gazu przewodowego korzystało ok. 25% gospodarstw domowych.

Elektroenergetyka funkcjonująca na terenie województwa pokrywa w pełni zapotrzebowanie odbiorców na dostawy energii elektrycznej. Zaopatrzenie województwa pokrywane jest z krajowego systemu sieci WN 400 kV i we współpracy z systemem białoruskim i litewskim. Głównym punktem zasilającym województwo jest stacja transformatorowo-rozdzielcza GPZ Narew 400/110 kV z transformatorem o mocy 330 kVA w Turośni Kościelnej. Z terenu województwa z siecią elektroenergetyczną współpracuje Elektrociepłownia EC II Białystok (155MW) i Cukrownia Łapy (12MW) ponadto sieć producentów wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła (730 kV). W 1998 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło ogółem 380 434 MW-h co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało poziom zużycia 535,9 kV-h. Wielkość ta jest jedną z niższych w kraju.

## Sfera społeczna

- Edukacja na terenie województwa jest prowadzona na wszystkich poziomach łącznie z studiami doktoranckimi w placówkach uspołecznionych i nieuspołecznionych. Województwo podlaskie dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą bazą szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego i wyższego. Poniżej w tabeli przedstawiono dane związane z szkolnictwem funkcjonującym na terenie województwa.

Tabela 1

- Placówki oświaty szkolnej wraz z ilością uczniów i studentów.

| - Lp. | - Typ placówki | - Liczba placówek | - Liczba uczniów, studentów |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Przedszkola (bez specjalnych) liczba przedszkoli ogółem | - 181 | - 19 409 |
| - 2 | - Szkoły podstawowe (bez specjalnych) ogółem | - 668 | - 134 093 |
| - 3 | - Gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych ogółem | - 178 | - 20 644 |
| - 4 | - Licea dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi ogółem | - 68 | - 30 395 |
| - 5 | - Szkoły zasadnicze dla młodzieży (bez specjalnych) szkoły ogółem | - 70 | - 15 205 |
| - 6 | - Średnie szkoły zasadnicze dla młodzieży (bez specjalnych) szkoły ogółem | - 213 | - 38 510 |
| - 7 | - Szkoły policealne dla młodzieży (bez specjalnych) szkoły ogółem | - 35 | - 2 553 |
| - 8 | - Szkoły wyższe | - 14 | - 38 759 |

- Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS zawartych w Bazie Danych Regionalnych za 1999 r.

Bazę szkolnictwa ponadpodstawowego 1999 roku stanowiło 529 szkół. W minionych latach uległa zmniejszeniu liczba szkół podstawowych (45 szkół zlikwidowano między rokiem szkolnym1997/98 a 1998/99) na skutek dostosowania ilości szkół do zmniejszającej się  liczba dzieci. Przemiany zachodzące w gospodarce i strukturze zawodowej ludności pobudziły edukacyjne aspiracje młodzieży. Wykształcenie zaczyna być traktowane jako forma zabezpieczenia przed bezrobociem oraz stwarza nadzieję na korzystniejsze perspektywy zawodowe.

W Białymstoku w1999 roku funkcjonowało ogółem 10 szkół wyższych w tym 5 uczelni wyższych państwowych i 5 szkół niepaństwowych. W Suwałkach (3) i Łomży (1) funkcjonowały łącznie 4 szkoły wyższe zawodowe. Liczba absolwentów szkół wyższych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przekracza 375,8 osób, co plasuje województwo na 6 miejscu w kraju. Potencjał akademicki, zarówno uczelni państwowych, jak i niepaństwowych, oraz różnorodność kierunków kształcenia stwarza szansę na podnoszenie kwalifikacji zarówno młodzieży podlaskiej jak i pochodzącej z innych regionów kraju.

- Kultura jest terminem szerokim, pod którym kryje się bogaty pejzaż form cechujących się różnorodnością narodową i wyznaniową, bogactwem obrzędowości i obyczajów niespotykanym na innych terenach kraju. Stan ten sprzyja organizacji imprez kulturalnych, mających wymiar krajowy i międzynarodowy, identyfikowanych z naszym województwem. W skali roku organizuje się średnio ponad 2 tys. różnego rodzaju wystaw, przedstawień i koncertów mających charakter krajowy i międzynarodowy.

- Na terenie województwa w 1999 roku funkcjonowało 270 placówek bibliotecznych i filii średnio na 1 placówkę przypadało 4 529 mieszkańców województwa wskaźnik ten dla kraju wyniósł 4 259 i był mniej korzystniejszy dla województwa o 6,3%. Biblioteki województwa zgromadziły księgozbiór w ilości 4 243 893 wolumenów co dawało wskaźnik 3 471 wolumenów na 1000 mieszkańców w kraju wyniósł on 3 516 wolumenów czyli o 1,3% był wyższy.

- Na terenie województwa działa 5 instytucji kultury o zasięgu ogólno wojewódzkim z tego 3 znajduje się w Białymstoku. Dysponowały one 1 924 miejscami na widowni w stałej sali, co dawało wskaźnik 16 miejsc na 10 tys. mieszkańców dla porównania w kraju wskaźnik ten osiągnął wartość 17 miejsc. W województwie funkcjonowały 22 placówki muzealne, które stanowiły 3,5% udział w skali kraju. Również w województwie znajdowały się 23 kina stałe dysponujące 5 823 miejscami na widowni, co dawało wskaźnik 48 miejsc na 10 tys. mieszkańców. Dla kraju wskaźnik ten osiągnął wartość 55 miejsc.

Ochrona zdrowia służy bezpośrednio mieszkańcom zabezpieczając ich potrzeby w sferze usług medycznych, realizowane przez nią zadania służą podniesieniu stanu zdrowotności mieszkańców m.in. województwa podlaskiego.

System opieki zdrowotnej województwa tworzy dobrze rozwiniętą sieć placówek świadczących usługi medyczne. W tabeli poniżej podano dane odnoszące się do służby zdrowia na terenie województwa.

Tabela 2

- Zasoby ludzkie i baza materialna służby zdrowia.

| - Lp. | - Wyszczególnienie | - Województwo podlaskie | - Polska |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Liczba szpitali ogółem bez sanatoriów leczenia gruźlicy i chorób płuc | - 25 | - 715 |
| - 2 | - Liczba łóżek szpitalnych ogółem bez sanatoriów leczenia gruźlicy i chorób płuc | - 6 720 | - 198 688 |
| - 3 | - Wskaźnik zabezpieczenia łóżek na 1000 mieszkańców | - 5,49 | - 5,14 |
| - 4 | - Liczba mieszkańców na 1 łóżko | - 182 | - 195 |
| - 5 | - Placówki ogółem, przychodnie ogółem | - 175 | - 5425 |
| - 6 | - Liczba mieszkańców na 1 przychodnię ogółem | - 6 987 | - 7 125 |
| - 7 | - Placówki ogółem ośrodki zdrowia | - 136 | - 2802 |
| - 8 | - Liczba mieszkańców na 1 ośrodek zdrowia | - 8 991 | - 13 795 |
| - 9 | - Lekarze na 10 tys. ludności | - 28,4* | - 23,3* |
| - 10 | - Lekarze stomatolodzy na 10 tys. ludności | - 5,4* | - 4,5* |
| - 11 | - Pielęgniarki na 10 tys. ludności | - 61,1* | - 55,1* |
| - 12 | - Leczeni w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności | - 1545,6* | - 1380,8* |
| - 13 | - Porady lekarskie udzielone w zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca | - 6,4* | - 5,5* |
| - 14 | - Porady stomatologiczne udzielone w zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca | - 1,2* | - 1,1* |
| - 15 | - Apteki | - 240 | - 7875 |
| - 16 | - Liczba mieszkańców na 1 aptekę | - 5 095 | - 4 908 |

- Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS zawartych w Bazie Danych Regionalnych za 1999 r.

- * oznacza dane za 1998 rok.

Baza służby zdrowia zabezpiecza potrzeby społeczeństwa województwa. Dość równomiernie rozmieszczone szpitale, przychodnie rejonowe i ośrodki zdrowia zapewniają dobrą dostępność do usług medycznych. Brak jest jednak ośrodków rehabilitacji chorych, głównie po chorobach serca i zabiegach ortopedycznych oraz tzw. traumacentrów – oddziałów intensywnej terapii połączonych z gabinetami zabiegowymi – do których trafiliby chorzy z wypadków komunikacyjnych.

Największym problemem w służbie zdrowia są niedobory środków finansowych. Stwarzają one trudną sytuację w zakresie utrzymania obowiązujących standardów świadczonych usług zdrowotnych, zakupu aparatury, sprzętu medycznego i karetek.

Na dzień 31 października 1999 r. piętnaście zakładów opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa podlaskiego osiągnęło dodatni wynik finansowy a pięć jednostek zamknęło ten okres stratą.

Opieka społeczna w wyniku zaistniałych zmian systemowych w Polsce wkroczyła w nowe obszary działalności, które uprzednio z racji rozwiązań systemowych nie wymagały interwencji służb pomocy społecznej.

Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie się społeczeństwa spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Osoby potrzebujące mogą zgłaszać się po pomoc do 118 ośrodków pomocy społecznej: 13 miejskich, 23 miejsko-gminnych i 82 gminnych.

W województwie podlaskim, według prognozy gospodarstw domowych opracowanej przez GUS i szacunków, funkcjonowało w 2000 roku 405,6 tys. gospodarstw domowych w analizach wykonanych można przyjąć, że gospodarstwo domowe jest tożsame z rodziną. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną kształtowała się powyżej 55 tys. rocznie, z tendencją wzrostową, a udział świadczeniobiorców w liczbie ludności ogółem wynosił 4,5%.

Główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej mieszkańców i korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie. Dość znaczną grupę świadczeniobiorców stanowią rodziny nie potrafiące sprostać swoim zadaniom opiekuńczym i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Duża grupa rodzin znalazła się w trudnej sytuacji życiowej w związku z długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością. Jest to spowodowane głównie znacznym wzrostem kosztów leczenia i leków. Zmniejsza się liczba rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu macierzyństwa. Na terenie województwa funkcjonują 22 domy stacjonarnej pomocy społecznej. Nastąpił wzrost ilości miejsc w domach pomocy społecznej o 39 w porównaniu z rokiem 1995. Wzrosła również ilość pensjonariuszy tychże domów z 1901 (1995r.) do 2021(1998r.).

Główne problemy z zakresu polityki społecznej w województwie dotyczą:

- bezrobocia (szczególnie na terenach wiejskich),

- rozszerzania się biedy „dziedziczonej”,

- niewydolności wychowawczej rodzin,

- przestępczości, narkomanii wśród nieletnich,

- wzrostu liczby osób uzależnionych od alkoholu,

- bezdomności,

- przemocy w rodzinie,

- braku opieki środowiskowej osób samotnych i starszych,

- braku specjalistycznych usług opiekuńczych,

- rosnącej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi oraz braku miejsc w domach pomocy społecznej,

- długiego okresu oczekiwania na przyjęcie do domu pomocy społecznej,

- ubożenia społeczeństwa,

- braku koordynacji podmiotów zajmujących się pomocą społeczną oraz osobami niepełnosprawnymi,

- wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi,

- braku środków finansowych na pomoc rodzinom zastępczym,

- braku placówek dla dzieci i młodzieży, w których mogłaby ona spędzić swój wolny czas,

- problemu dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych.

W chwili obecnej priorytetowym zadaniem jest opracowanie strategii działania w zakresie polityki społecznej i poszukiwanie rozwiązań optymalizujących formy działalności pod względem skuteczności i zasięgu oddziaływania.

## Analiza SWOT

Wybór właściwej drogi rozwoju musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników na rozwój w aktualnej sytuacji, jak i w okresie objętym opracowaną strategią rozwoju. Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Strategii rozwoju oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów.

Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników wzrostu jak i regresu przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT. Przy zastosowaniu tej metody oceniono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, istotne przy realizacji Strategii , które wywierają  duży wpływ na rozwój województwa.

Najistotniejsze z nich to:

| ### Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - położenie przygraniczne - funkcjonujące placówki naukowe, fundacje i stowarzyszenia pracujące na rzecz rozwoju regionu - wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych oraz aktywność i dynamiczny rozwój sektora prywatnego - baza rodzimych surowców niezbędnych do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, budowlanego - dobry układ sieci powiązań komunikacyjnych - dynamiczny rozwój telefonizacji - wysokospecjalistyczna produkcja mleczarska - rozwój działalności pozarolniczej na wsi - czyste i mało zmienione działalnością człowieka środowisko naturalne - wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe - bogactwo kultury materialnej i narodowościowej - rozwinięty system kształcenia ponadpodstawowego i wyższego | - mała konkurencyjność gospodarki województwa oraz niski poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach - brak terenów uzbrojonych pod działalność gospodarczą - niski poziom inwestycji - niedorozwój infrastruktury technicznej i zły stan techniczny dróg - niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystna struktura agrarna - niski standard bazy turystycznej - niekorzystne trendy demograficzne, w tym nadmierna emigracja ludności - pozostawanie bez pracy znacznego odsetka osób aktywnych zawodowo w szczególności z grupy wiekowej 18 - 34 lata - niski poziom wykształcenia i kwalifikacji rolników - nasilanie się zjawisk patologii społecznych - niski poziom PKB i dochód ludności na jednego mieszkańca |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| - otwarcie gospodarki na współpracę międzynarodową, w tym rozwój współpracy przygranicznej - rozbudowa infrastruktury granicznej - silne wsparcie sektora MŚP ze strony krajowych i międzynarodowych programów pomocowych - przebieg sieci transportowej w oparciu o korytarz transeuropejski VIA BALTICA - realizacja rządowego programu budowy i modernizacji dróg, w tym szybkiego ruchu - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w oparciu o programy pomocowe - rozwój produkcji rolniczej metodami ekologicznymi i integrowanymi - rozwój produkcji materiałów budowlanych w oparciu o lokalne surowce - rozwój współpracy z aglomeracją warszawską | - niestabilna gospodarka państw wschodnich - duży napływ konkurencyjnych produktów rolnych z zagranicy - uszczelnienie granicy wschodniej jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. - zbyt wolny proces decentralizacji finansów publicznych, funduszy pomocowych oraz bariera wykorzystania środków zewnętrznych - niestabilne warunki kredytowe, podatkowe itp. - wzrost konkurencyjności sąsiednich regionów - napływ taniej i nielegalnej siły roboczej |

W oparciu o analizę SWOT powstały określone w strategii cztery obszary funkcjonalne. Do priorytetów obszaru funkcjonalnego CENTRALNEGO będzie należał rozwój gospodarczy, naukowy i kulturalny. Ze względu na przygraniczne położenie i metropolitarny charakter Białegostoku występują tu sprzyjające warunki do wzrostu ekonomicznego, przyciągnięcia nowych inwestorów krajowych i zagranicznych oraz wymiany know-how między instytutami naukowymi i ośrodkami badawczymi. Przewiduje się też intensywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Ze względu na rolniczy charakter i sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne obszaru funkcjonalnego ZACHODNIEGO przewidywany jest przede wszystkim rozwój nowoczesnego przemysłu spożywczego i przetwórczego w tym szczególnie mleczarskiego. Nie należy przy tym zapominać o korzystnym położeniu Zambrowa i Grajewa przy szlaku komunikacyjnym – trasa ekspresowa S8 (Via Baltica) i drodze Nr 61, a także o Łomży jako ośrodku naukowym o znaczeniu dla wymiany handlowej. Na obszarze funkcjonalnym PÓŁNOCNYM obejmującym m.in. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Biebrzę i Narew przewidywany jest szczególnie rozwój turystyki rekreacyjnej oraz związanej z nią bazy handlowej i usługowej rozwijającej się w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Obszar funkcjonalny POŁUDNIOWO-WSCHODNI ze względu na walory przyrodnicze m.in. Białowieski Park Narodowy wraz z otuliną predestynowany jest do rozwoju turystyki oraz działalności przetwórczej i produkcyjnej. Ważne znaczenie na tym terenie odgrywać będzie też układ drogowy tj. korzystne położenie przy drodze Nr 19.

Województwo podlaskie upatruje swoją szansę m.in. w przygranicznym położeniu w wymiarze współpracy gospodarczej oraz kulturalnej, w tym w wymianie towarów i usług oraz nowoczesnej myśli technicznej i metod zarządzania. Szczególne znaczenie nabiera to w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Województwo nasze ma szansę stać się pomostem w kontaktach pomiędzy UE, a krajami Europy Wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego. Dobrosąsiedzkie stosunki z przygranicznymi regionami Białorusi, Litwy i Rosji oraz rozwój funkcji targowych, kongresowych i innych związanych z obsługą rynku tranzytowego w kierunku Wschód-Zachód może pociągnąć za sobą  wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz dynamiczny rozwój sektora prywatnego, a także sieci komunikacyjnej drogowej i telefonicznej. Wśród mocnych stron województwa podlaskiego wymieniono bogactwo kultury materialnej, narodowościowej i przyrodniczej. Obszar naszego województwa jest terenem o szczególnych walorach krajobrazowych jak i religijno-narodowościowo-kulturalnych. Unikalne cechy środowiska i jego nie zdeprecjonowany charakter sprzyjają rozwojowi różnych gałęzi gospodarki. Niezaprzeczalnie mocną stroną województwa podlaskiego jest także bogata baza niezbędna do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i budowlanego. Rozwój tych gałęzi oraz zacieśnienie więzi między sektorem wytwórczym i prężnie rozwijającymi się uczelniami oraz instytucjami badawczymi przyczynia się do wdrażania nowych pomysłów, wymiany technologii, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego.

Wśród słabych stron województwa podlaskiego znalazły się niekorzystne trendy demograficzne tj. nadmierna emigracja ludności oraz wysokie bezrobocie w grupie wiekowej aktywnej zawodowo. Niewykorzystanie potencjału osobowego przyczynia się do wzrostu bezrobocia, a w konsekwencji do odpływu wykształconej młodzieży. Wypadanie osób w wieku produkcyjnym z aktywności zawodowej oraz niski poziom wykształcenia sprzyja nasileniu się zjawisk patologii społecznej. Niski poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach, małe wydatki na B+R, niedorozwój infrastruktury technicznej oraz brak terenów pod działalność gospodarczą niekorzystnie wpływają na poziom inwestycji oraz przyciągnięcie kapitału zarówno krajowego jak i zagranicznego. Do słabych stron naszego województwa należy też niski standard bazy turystycznej w naszym regionie, czyniąc go mniej odpornym na kaprysy aury, a w ślad za tym pozbawiając dodatkowych dochodów z tej branży. Nie ulepszane od lat piesze i wodne szlaki, ścieżki rowerowe, a także pola biwakowe i campingowe utrudniają pobyt przybyszom, czyniąc go mniej atrakcyjnym i słabiej dostępnym dla turystycznej eksploracji. Niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niskie wykształcenie i kwalifikacje rolników też zaliczane są do słabych stron naszego województwa. Jakość gleb nie należy do najlepszych z wyjątkiem pasa południowego i południowo-wschodniego w związku z powyższym występuje duża ilość obszarów nieefektywnych pod względem produkcji rolnej, którym trudno będzie konkurować z innymi regionami kraju w obszarze produkcji rolnej.

# II. 	STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (dalej Strategia) określa misję rozwoju województwa, wytycza cele i przyporządkowuje im priorytety. Realizacja Strategii pozwala na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności województwa poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.

Strategia jest kluczowym dokumentem programowym określającym zasady i kierunki długofalowej koncepcji rozwoju województwa. Formułując cele i priorytety, wskazuje ona dziedziny koncentracji wysiłku rozwojowego i działań, które powinniśmy wspierać i promować, aby uzyskać oczekiwany efekt.

## OBSZARY FUNKCJONALNE I UMIARKOWANY SCENARIUSZ ROZWOJU

Strategia określa cztery obszary funkcjonalne na terenie województwa. Umożliwia to sformułowanie celów i kierunków rozwoju dostosowanych do lokalnych uwarunkowań rozwojowych.

Przy opracowywaniu Strategii brane były pod uwagę różne warianty przestrzennego rozwoju województwa, w tym również taki, który zakładał, iż rozwój regionu będzie się odbywał w oparciu o jeden silny, wielofunkcyjny ośrodek, jakim jest Białystok. Biorąc pod uwagę harmonię rozwoju całego regionu, a także kierując się względami społecznymi, idea „spolaryzowanego rozwoju”, opartego o stolicę województwa, pozostała w sferze rozważań teoretycznych. W dalszych pracach wskazano na trzy potencjalne warianty ośrodków przyspieszonego rozwoju w województwie podlaskim: wariant trzech dominujących centrów wzrostu, wariant czterech zespołów miejskich wzrostu oraz wariant rozproszonego wzrostu ośrodków powiatowych.

W wyniku przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, licznych dyskusji m.in. na forum Komisji Sejmiku, wskazano na konieczność ujęcia rozwoju województwa w kontekście czterech obszarów funkcjonalnych i odejścia od koncepcji rozwoju województwa w oparciu o ośrodki wzrostu. Sformułowana koncepcja rozwoju województwa w oparciu o cztery obszary funkcjonalne wychodzi naprzeciw istniejącym odrębnościom i zróżnicowaniom notowanym wewnątrz województwa. Istniejące zróżnicowania przestrzenne i warunki geograficzne sprzyjają podkreślaniu odrębności subregionalnych.

Układ czterech obszarów funkcjonalnych z ukształtowanymi ośrodkami podziału administracyjnego szczebla gminnego i powiatowego tworzy ramy przestrzenne ich rozwoju. Obszary funkcjonalne rozwoju województwa w ten sposób określone w dużej części pokrywają się z proponowanym podziałem statystycznym na obszary NUTS III terytorium Polski. Funkcjonowanie tego typu obszarów rozwojowych w ramach europejskiej klasyfikacji jednostek terytorialnych powinno sprzyjać rozwojowi subregionalnemu i pozyskiwaniu środków w ramach funduszy strukturalnych na realizację celów rozwojowych regionu.

## 1.	Rozwój obszarów funkcjonalnych

Obszar funkcjonalny CENTRALNY. Białystok, jako ośrodek kultury, nauki i lecznictwa specjalistycznego, jest ośrodkiem metropolitalnym (potencjalnym Europolem) - ukierunkowany na rozwój handlu międzynarodowego na bazie przygranicznego położenia, nowoczesnych gałęzi przemysłu opartych o współpracę z uczelniami i innowacyjne technologie oraz rozwój instytucji okołobiznesowych i usług ponadregionalnych. Występują tu sprzyjające warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz będą tworzone warunki dla dużych firm poszukujących nowych miejsc do inwestycji. Wielofunkcyjny rozwój aglomeracji białostockiej wspierać będą sąsiadujące powiaty: moniecki i sokólski. Są one predystynowane do rozwoju wysokotowarowego rolnictwa opierającego się na nowoczesnych technologiach i przemysłu rolno - spożywczego. Część wschodnia obszaru, tzw. „ściana wschodnia”, wymaga rozwiązania trudnego problemu recesji gospodarczej i społecznej.

Obszar funkcjonalny ZACHODNI jest ukierunkowany na rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego. Najważniejsze ośrodki w tym obszarze to: Łomża z rozwijającym się szkolnictwem wyższym, placówkami kultury oraz infrastrukturą gospodarczą i handlową sprzyjającą dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, Zambrów i Grajewo – mające korzystne położenie przy trasie ekspresowej S8 (Via Baltica – dawna droga S18) i drodze Nr 61. Oba te ośrodki miejskie ukierunkowane są na rozwój infrastruktury i obsługę ruchu tranzytowego, lokowania małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Powiat wysokomazowiecki dzięki sprzyjającym warunkom glebowym jest w sposób szczególny predystynowany do rozwoju wysokotowarowego rolnictwa opierającego się na nowoczesnych technologiach i przemysłu rolno - spożywczego.

Obszar funkcjonalny PÓŁNOCNY ukierunkowany będzie na rozwój turystyki pobytowej i różnego rodzaju form aktywnego spędzania czasu oraz rozwój produkcji i usług w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, również te, które są obecnie zlokalizowane w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Suwałki pełnić będą funkcje ośrodka szkolnictwa wyższego i centrum kulturalnego, wspieranego przez inne ośrodki tego obszaru (Augustów, Sejny). Obszar powiatu i miasta Augustowa ukierunkowany byłby na rozwój turystyki aktywnej. Miasto to w układzie województwa podlaskiego pełniłoby rolę „turystycznej stolicy województwa”, wykorzystując swoje walory uzdrowiskowe i turystyczne. Sejny pełniłyby rolę ośrodka miejskiego o znaczeniu transgranicznym.

Obszar funkcjonalny POŁUDNIOWO-WSCHODNI ukierunkowany będzie na: wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, w tym pozarolniczych funkcji wsi, działalność produkcyjną i przetwórczą oraz turystykę na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i jego otuliny, a także Podlasia Nadbużańskiego (obszar trzech powiatów: bielskopodlaskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego). Bielsk Podlaski i Siemiatycze mające korzystne położenie przy drodze krajowej Nr 19, posiadają dobrą infrastrukturę, ukierunkowane są na lokowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na obsługę ruchu tranzytowego północ-południe. Podobną rolę przypisuje się Hajnówce położonej na drodze do granicy państwa. Dodatkowo Siemiatycze położone w pasie nadbużańskim, a Hajnówka na skraju Puszczy Białowieskiej pełnić będą rolę lokalnych centrów obsługi turystycznej.

Tabela 3.

Podstawowe dane o obszarach funkcjonalnych.

| Obszar funkcjonalny | Ludność |  | Powierzchnia |  | Liczba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Gminy |  |  |  | Miasta | Miejsco- wości |
|  | Liczba osób | Udział w % | Km2 | Obszar w % | Ogółem | Miejskie | Miejsko-wiejskie | Wiejskie |  |  |
| #### Centralny | 548 404 | 44,81 | 6 515 | 32,28 | 23 | 1 | 13 | 14 | 14 | 1 224 |
| Zachodni | 318 344 | 26,01 | 5 309 | 26,31 | 37 | 5 | 7 | 30 | 12 | 1 206 |
| Północny | 187 117 | 15,34 | 3 987 | 19,26 | 22 | 3 | 1 | 18 | 4 | 739 |
| Południowo-wschodni | 169 937 | 13,80 | 4 469 | 22,15 | 26 | 4 | 2 | 20 | 6 | 781 |
| ##### Województwo | 1 223 802 | 100,00 | 20 180 | 100,00 | 118 | 13 | 23 | 82 | 36 | 3 950 |

Źródło: opracowanie własne

Zarysowane w ten sposób obszary rozwojowe obejmują całe województwo, a występujące wewnątrz nich miejskie ośrodki wzrostu, pełnią rolę centrów rozwojowych o znaczeniu subregionalnym.

Najwięcej podmiotów gospodarczych skupia białostocka aglomeracja miejska ok. 33,7 tys. (45,7%), następnie zespół miejski suwalsko-augustowski ok. 9,3 tys. (12,6%) i zespół miejski łomżyńsko-zambrowski ok. 7,5 tys. (10,2%), zespół bielsko-hajnowsko-siemiatycki skupia ok. 5,3 tys. podmiotów gospodarczych.

## 2.	Umiarkowany scenariusz rozwoju województwa

Przy opracowaniu Strategii przyjęto wariantowanie, które zakłada różne przebiegi zdarzeń tak na zewnątrz jak i wewnątrz województwa. Na tej podstawie powstały trzy scenariusze rozwoju: scenariusz optymistyczny, scenariusz zachowawczo-ostrzegawczy, scenariusz umiarkowany – wizji rozwoju, które są wynikiem przeprowadzonej analizy. Do realizacji przyjęto najbardziej prawdopodobny scenariusz umiarkowany. Jest on wypadkową scenariusza rozwoju optymistycznego i ostrzegawczo-zachowawczego. Scenariusz ten zakłada występowanie w gospodarce światowej sytuacji cechującej się okresami wzrostu i stagnacji. Okresy te będą występować przemiennie, co w rezultacie przyniesie stały trend wzrostu gospodarki światowej. W scenariuszu tym założono również umacnianie się gospodarki wolnorynkowej i demokracji jako wartości dominującej w stylu sprawowania władzy.

Zakłada się stabilizację sytuacji gospodarczej i politycznej za wschodnią granicą Polski oraz dalszy rozwój gospodarki w tych państwach w oparciu o własność prywatną i spadek znaczenia w gospodarce sektora państwowego. Proces ten będzie sprzyjać rozwojowi wzajemnej wymiany w oparciu o interes ekonomiczny, a nie ze względu na realizowaną politykę przez dane państwo. Stolica województwa – Białystok, stanie się ważnym ośrodkiem handlowym w obszarze środkowo-wschodniej Europy.

Państwa nadbałtyckie w tym scenariuszu znajdą się w gronie państw demokratycznych posiadających gospodarkę opierającą się na zasadach wolnorynkowych. Gospodarka najbliższych sąsiadów województwa podlaskiego - Białorusi i Ukrainy - będzie ewoluowała w kierunku gospodarki wolnorynkowej, a system sprawowania władzy oparty będzie na systemie parlamentarnym.

Zakłada się, że Polska może być przyjęta w poczet członków Unii Europejskiej około roku 2005 i objęta zasadami polityki wspólnotowej. Przystąpienie Polski do UE może zaowocować wzrostem ilości środków finansowych na realizację projektów związanych z wyrównywaniem poziomu rozwoju Polski i województwa podlaskiego z innymi regionami Europy.

Gospodarka Polski w tym scenariuszu może rozwijać się w tempie około 4% - 6% w skali roku. Podobny poziom rozwoju będzie odnotowywała gospodarka województwa podlaskiego. Bezrobocie może utrzymać się na poziomie około 10%. Może nastąpić prawie dwukrotny wzrost dochodów realnych ludności. Powinien nastąpić spadek odsetka osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie do poziomu 25% osób aktywnych zawodowo ogółem. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego powinna wzrosnąć do 18 ha.

Rozwiązania ustrojowe stosowane w Polsce powinny zmierzać do umocnienia podmiotowości województwa i wzrostu roli województwa jako kreatora polityki regionalnej. Zakłada się wzrost udziału województwa w wydatkach budżetu państwa. Środki uzyskane z tego tytułu powinny umożliwić realizację polityki prorozwojowej wspieranej przez samorządy terytorialne województwa.

W scenariuszu tym zakłada się zmniejszenie ujemnego oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie technologii produkcji mało uciążliwych i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego odpadami komunalnymi. Walory przyrodnicze istniejące na terenie województwa, w postaci obszarów chronionych i czterech parków narodowych, będą lepiej promowane i zagospodarowane pod kątem udostępnienia tych wartości społeczeństwu.

Dzięki realizacji przez wojewódzkie władze samorządowe polityki wspierania rozwoju ośrodków przyspieszonego wzrostu w obszarach funkcjonalnych, byłoby możliwe stworzenie nowych miejsc pracy na terenie województwa poprzez pozyskanie nowych podmiotów gospodarczych do inwestowania i wspierania już istniejących. Powinno nastąpić umocnienie wzajemnych stosunków pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami środowisk gospodarczych w obszarze tworzenia korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej.

Poziom techniczny infrastruktury drogowej w tym scenariuszu będzie się systematycznie poprawiał. Drogi o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania województwa osiągną status tras szybkiego ruchu. Zastosowanie nowoczesnych technologii w realizacji inwestycji technicznych służących ochronie środowiska odniesie oczekiwany efekt w postaci znacznej poprawy czystości środowiska naturalnego.

Scenariusz umiarkowany zakłada stały wzrost gospodarczy w całym okresie objętym Strategią. Utrzymanie stałego trendu rozwoju gospodarki zaowocuje systematycznym rozwojem województwa. Scenariusz ten jest najbardziej prawdopodobny i powinien być traktowany jako wizja rozwoju województwa.

## Misja i cele rozwoju województwa

##### Misja województwa

Misja stanowi zapis intencji tego, co władze samorządowe województwa podlaskiego pragną uzyskać w wyniku realizacji opracowanej Strategii. Zjawiska zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej charakteryzują się dużą dynamiką, stąd też przy zachowaniu uniwersalności zapisów dotyczących misji, mogą zmieniać się narzędzia prowadzące do jej urzeczywistnienia.

Misja województwa:

Województwo podlaskie obszarem przedsiębiorczości gospodarczej, unowocześniania rolnictwa oraz rozwoju: turystyki i wypoczynku, infrastruktury społecznej, wielokierunkowej edukacji, współpracy zagranicznej i międzyregionalnej oraz nowoczesnej infrastruktury technicznej - z aktywnym wykorzystaniem położenia przygranicznego, walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego w dążeniu do osiągnięcia średnich wskaźników rozwoju i poziomu życia w Polsce

Motto województwa:

Województwo podlaskie regionem rozwoju społeczno – ekonomicznego, 
otwartym na przedsiębiorczość i partnerską współpracę.

Motto misji województwa zostało stworzone w celach promocyjnych. Jest łatwe do zapamiętania i umieszczenia w różnorakich materiałach i publikacjach. Przyczyni się do upowszechnienia misji wśród mieszkańców naszego regionu, a także do pozytywnego identyfikowania województwa na zewnątrz.

W Strategii sformułowano pięć celów strategicznych. Cele te są sobie równe pod względem wagi i znaczenia w opracowanej Strategii.

##### Cel strategiczny A

Województwo podlaskie obszarem rozwoju nowoczesnej infrastruktury technicznej, otwartym i dostępnym dla otoczenia.

Rozwój infrastruktury technicznej jest procesem ciągłym i podlega permanentnym modyfikacjom. Powstawanie i wdrażanie nowych technologii w celu sprostania coraz bardziej zaostrzanym normom w dziedzinie ochrony środowiska, zaopatrzenia ludności w wodę, a także potrzeba racjonalnego gospodarowania nośnikami energii oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie komunikacji i telekomunikacji stanowią jedno z wyzwań jakie stoją przed naszym regionem.

Strategia wpłynie na kształtowanie przestrzeni obszarów miejskich i wiejskich (budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, rozbudowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej, poprawa infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i usługowej).

##### Cel strategiczny B

Województwo podlaskie obszarem rozwoju gospodarczego, unowocześniania rolnictwa w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej, tworzącym sprzyjające warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Wspieranie nowych form organizacji produkcji rolnej, przetwórstwa i obrotu będzie się opierać na doświadczeniach zachodnich, które sprawdziły się na konkurencyjnym rynku europejskim. Rozwój i poprawa przetwórstwa oraz marketingu produktów rolnych jest działaniem permanentnym. Z punktu widzenia opracowanej Strategii cel ten wszelako nabiera nowego wyrazu w aspekcie włączenia się do konkurencji na rynku produktów rolnych z innymi krajami Unii Europejskiej, a także na rynku wewnętrznym.

Rozwój wielokierunkowej działalności zapewniającej alternatywne źródła dochodów na terenach wiejskich i małych miast nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wyzwań, jakie stoją przed Polską, a więc i podlaską wsią w kontekście restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Dzięki tym przemianom uwolnione zostaną nowe zasoby ludzkie wymagające racjonalnego wykorzystania w sferze produkcji i usług na rzecz rolnictwa oraz społeczności wiejskich i małych miast. Wiązać się to będzie z długotrwałym procesem przekwalifikowywania osób odchodzących bezpośrednio z rolnictwa i stworzenia mechanizmów wspierających rozwój drobnej przedsiębiorczości wiejskiej poprzez system szkoleń i doradztwa, preferencyjnych kredytów, poręczeń kredytowych, a także inkubatorów przedsiębiorczości wiejskiej i powiązania całego systemu ze środkami przedakcesyjnymi i akcesyjnymi w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu, wdrażających innowacyjne technologie jest przejawem troski o ten segment przedsiębiorczości regionu, który stanowi największy procent udziału w rynku. Będzie on w perspektywie najbliższych kilkunastu lat umacniał swoją wiodącą rolę. Przemysł budowlany, elektromaszynowy, spożywczy, elektroniczny, to niektóre z gałęzi mających szansę na rozwój w naszym regionie, oprócz tradycyjnego pozyskiwania i przeróbki drewna. Przeznaczenie części gruntów rolnych o najsłabszej klasie pod zalesienia da miejsca kwalifikowanej pracy przy pielęgnacji i ochronie upraw leśnych. W dalszych latach będzie, to sprzyjać rozwojowi przemysłu drzewnego. Będzie się dążyć do większego zacieśnienia więzi pomiędzy sektorem wytwórczym a uczelniami i instytutami badawczymi, w celu bieżącego wdrażania nowych pomysłów i innowacji będących twórczym rozwinięciem prac teoretycznych w celu podniesienia walorów produktów dzięki wartości dodanej w postaci wysokozaawansowanej technologii.

Cel strategiczny C

Województwo podlaskie obszarem rozwoju regionalnej infrastruktury społecznej stosownie do potrzeb i aspiracji mieszkańców 
z poszanowaniem odrębności narodowych, kulturowych i religijnych 
oraz wzmacnianie funkcji ośrodków miejskich 
o znaczeniu krajowym i regionalnym.

Rozwój szkolnictwa wyższego, średniego i innych placówek podniesie wskaźnik scholaryzacji na poziomie średnim oraz znacznie zwiększy wskaźnik osób z wykształceniem wyższym. Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego w naszym regionie jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu na wysokokwalifikowaną kadrę fachowców z różnych dziedzin. Należy zwrócić uwagę na ważny problem podnoszenia jakości kształcenia i prestiżu szkół z naszego regionu, jako element wyrównania szans startu absolwentów w dorosłe życie. Ważnym zadaniem będzie sprawne ustawiczne kształcenie czynnych zawodowo, zwłaszcza mieszkańców w obszarach wiejskich.

Rozwój opieki zdrowotnej oraz socjalnej wiąże się z funkcjami, jakie przejęło na siebie państwo i samorządy. Współczesna cywilizacja niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, powoduje zachwianie ekosystemu, wywołując tym samym powstawanie nowych rodzajów chorób. W ślad za tym postępować musi rozwój opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach od poradni, poprzez specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale oraz opieka sanatoryjna i rehabilitacja. Rozwój opieki socjalnej pozostanie, tak jak dzieje się to w innych rozwiniętych krajach świata, jednym z ważnych celów.

Województwo podlaskie jest regionem cechującym się wielością narodową, wyznaniową, bogactwem obrzędowości, tradycji i obyczajów. Stąd konieczna jest troska o zachowanie tradycji, a przez to tożsamości narodowej i kulturowej mieszkańców naszego regionu, w tym mniejszości narodowych. Ochrona dziedzictwa kulturowego to nie tylko delegacja ustawowa, ale również moralny obowiązek pielęgnowania tradycji narodowej i jej niematerialnego, jak i materialnego dorobku, a także przekazanie go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.

Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej wyraża się troską o rozwój materialnego i duchowego potencjału społeczności naszego regionu w aspekcie szeroko pojętej kultury, dowartościowania środowisk twórczych, a także zachowania i rozwoju bazy materialnej służącej krzewieniu zarówno kultury masowej, jak i awangardy. Cel ten wzmacnia ustawowy obowiązek sprawowania mecenatu nad kulturą i sztuką, polegający m.in. na wspieraniu twórców oraz wszelkich wartościowych działań zmierzających do rozwoju i upowszechniania dóbr kultury, krzewienia idei tolerancji kulturowej i religijnej, jak również wspierania działalności mniejszości narodowych.

Białystok pełni rolę administracyjnego, gospodarczego oraz kulturalno-naukowego centrum w północno-wschodniej Polsce. Dogodne położenie Białegostoku na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe podnosi jego znaczenie szczególnie w aspekcie wymiany towarowej, rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej. Istniejąca sieć banków, firm konsultingowo-doradczych, fundacji nakierowanych na rozwój regionalny tworzy przychylne otoczenie biznesu, sprzyjając powstawaniu nowych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych. Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Białegostoku powinno odbywać się wielotorowo, z uwzględnieniem ośrodków satelickich, tworzących aglomerację białostocką. Usprawnienie komunikacji, stworzenie centrum wystawienniczego, budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej, wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego, na miarę aspiracji mieszkańców województwa, przyczyni się do wygenerowania nowej jakościowo pozycji Białegostoku – jako miasta o randze Europolu.

Ukształtowany w 1975 roku podział na 49 województw stworzył dobre warunki dla rozwoju mniejszych ośrodków miejskich, które uzyskały wówczas status miast wojewódzkich, czego przykładem są Łomża i Suwałki. Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza podlegały one stałym procesom urbanizacji, skupiając wokół siebie potencjał intelektualny, a także gospodarczy. Obecnie miasta te dysponują warunkami, by spełniać ważne funkcje ośrodków o znaczeniu regionalnym. Wspieranie wszechstronnego ich rozwoju leży w dobrze pojętym interesie województwa. Zapobiegać to będzie pojawianiu się tendencji do ich degradacji społeczno-ekonomicznej, powstrzymując trend do migracji, zwłaszcza najzdolniejszej, a więc dysponującej największym potencjałem intelektualnym, części społeczności lokalnych do stolicy regionu, bądź do innych, silnych ekonomicznie ośrodków w kraju. Umocnienie roli tych miast stanie się bodźcem rozwojowym również dla obszarów funkcjonalnych, skupionych wokół dawnych stolic wojewódzkich.

##### Cel strategiczny D

Województwo podlaskie obszarem racjonalnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz wspierania rozwoju turystyki, 
kultury fizycznej i sportu

Stymulowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii i proekologicznych systemów ciepłowniczych jest odzwierciedleniem ogólnoświatowego trendu w dziedzinie nowoczesnych technologii wykorzystywanych dla pozyskiwania i gromadzenia energii.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi zmierzać będzie w kierunku efektywnego zabezpieczenia środowiska. Spowoduje to  także wdrażanie optymalnych rozwiązań w tej kwestii.

Jedną z głównych lokomotyw rozwojowych naszego regionu jest turystyka. Jest to gałąź gospodarki bardzo dynamicznie rozwijająca się na świecie. Stąd też oczywistym jest, że stworzenie właściwych warunków rozwoju tej dziedziny gospodarki poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej doprowadzi do powstawania nowych produktów turystycznych w naszym regionie, czyniąc go bardziej niezależnym od klimatu.

##### Cel strategiczny E

Województwo podlaskie obszarem wykorzystującym położenie przygraniczne, wielokulturową tradycję oraz unikatowe walory przyrodnicze 
do rozwoju współpracy międzynarodowej w tym przy- i transgranicznej

Województwo podlaskie jest stroną porozumienia w ramach Euroregionu „Niemen”, będącym płaszczyzną współpracy pomiędzy czterema sąsiadującymi ze sobą regionami o różnych uwarunkowaniach politycznych, historycznych i gospodarczych. Dążyć się będzie do intensyfikacji współpracy przygranicznej, sprzyjającej umocnieniu dobrosąsiedzkich stosunków na szczeblu samorządowym, a także społeczności lokalnych, których wpływ na utrwalenie demokratycznych przemian w tej części Europy stale rośnie.

Korzystne położenie naszego województwa pomiędzy Europą zachodnią i południową a Rosją, Białorusią, Litwą, Łotwą, Estonią, a także Finlandią jest potencjalną szansą rozwoju poprzez tworzenie prestiżowego centrum kongresowego i targowego w stolicy regionu, a przez to kojarzenie partnerów gospodarczych wymianę towarową między Wschodem a Zachodem.

Rozwijająca się współpraca międzyregionalna z partnerami z krajów Unii Europejskiej, która wynika z przyjętych przez Sejmik PRIOTYTETÓW WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, owocować będzie powiązaniami kooperacyjnymi i współpracą gospodarczą, a także rosnącą rolą naszego regionu, jako partnera w wymianie transgranicznej osób, towarów i usług.

## Priorytety rozwoju województwa

##### PRIORYTET 1

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa

Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie poprzez budowę i modernizację infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 1:

1.1.	Rozwój systemu transportowego województwa.

1.2.	Rozwój systemów energetycznych.

1.3.	Rozwój systemu telekomunikacyjnego.

1.4.		Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych.

##### PRIORYTET 2

Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa

Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie poprzez wspieranie restrukturyzacji rolnictwa i przetwórstwa, rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenie warunków dla przedsiębiorczości i innowacji.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 2:

- 2.1.	Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

- 2.2.	Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.

- 2.3.	Rozwój produkcji i usług.

- 2.4.	Rozwój technologii informacyjnych.

##### PRIORYTET 3

Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej 
o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia,
 opieki społecznej i kultury oraz podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków regionalnych województwa i jego integracji wewnętrznej

Priorytet ten dotyczy w bezpośredni sposób warunków życia i rozwoju mieszkańców regionu. Określa ona m. in. ważkie zagadnienia bytowe, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 3:

3.1.	Poprawa warunków zamieszkiwania ludności.

- 3.2.	Rozwój rodziny i wychowania młodego pokolenia.

- 3.3.	Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej.

- 3.4.	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.

- 3.5.	Rozwój sportu i rekreacji.

##### PRIORYTET 4

Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią województwa z zachowaniem ważnych w skali krajowej i europejskiej walorów przyrodniczych i kulturowych, 
a także z ich racjonalnym wykorzystaniem dla przyspieszonego rozwoju

Województwo podlaskie dysponuje wybitnymi walorami przyrodniczymi. Obszar ten odgrywa ważną rolę ekologiczną w skali kraju, jak i w całej Europie. Wybitne przymioty środowiska naturalnego nakładają obowiązek zachowania tych dóbr dla przyszłych pokoleń. Poniższe kierunki określają najważniejsze elementy związane z ochroną ziemi, powietrza i wody w regionie, wskazując również na ścisłe powiązania z ekosystemami znajdującymi się w szczególności za wschodnią granicą naszego kraju.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 4:

  - Ochrona i kształtowanie środowiska.

##### PRIORYTET 5

Rozwój międzynarodowych kontaktów regionalnych i wymiany, w tym współpracy przygranicznej i transgranicznej województwa 
z regionami Białorusi i Litwy oraz międzynarodowa promocja regionu

Korzyści wynikające z dobrosąsiedzkiej współpracy regionów przygranicznych Białorusi, Litwy i Rosji są ważnym czynnikiem rozwoju naszego województwa. Mając na uwadze przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wielokierunkowa współpraca interregionalna, uwzględniająca priorytety współpracy zagranicznej naszego województwa, nabiera szczególnego znaczenia. Biorąc pod uwagę rolę w umacnianiu współpracy z innymi regionami Europy, można oczekiwać zacieśnienia więzów kooperacyjnych, transferu technologii i pomocy w tworzeniu nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego, wdrażającego innowacyjne technologie. W dziedzinie współpracy transgranicznej należy szczególnie wspierać Euroregion „Niemen”.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 5:

- 5.1.	Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą – zwłaszcza z Litwą, Białorusią i krajami Unii Europejskiej.

- 5.2.	Rozwój funkcji targowych i kongresowych o zasięgu międzyregionalnym i międzynarodowym oraz udział województwa w targach i wystawach.

5.3.	Promocja województwa poprzez wykreowanie specyficznego dla regionu produktu turystycznego.

5.4.	Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony transgranicznych walorów środowiska przyrodniczego.

- 5.5.	Rozszerzenie kontaktów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym i międzyregionalnym.

- 5.6. 	Rozwój współpracy z Polonią.

##### PRIORYTET 6

Rozwój ogólnodostępnego systemu edukacji w tym ustawicznego kształcenia kadr, dostosowanego do potrzeb regionu

Dokonujący się postęp w zakresie i metodach na wszystkich poziomach kształcenia, a także rosnące wymogi stawiane pracownikom, wymagają działań, dzięki którym mieszkańcy regionu będą mogli zdobyć nowe umiejętności i dostosować się do wymogów dynamicznie zmieniającego się na rynku pracy. Dotyczy to również szkolnictwa i placówek badawczych. Ważną rolę w tej mierze odgrywa umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Szczegółowe kierunki działań zmierzające do realizacji PRIORYTETU 6:

6.1.	Rozwój szkolnictwa średniego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego.

- 6.2.	Edukacja osób zagrożonych bezrobociem i pozostających bez pracy.

# CEL I  PRIORYTETY PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO

Województwo podlaskie boryka się z wieloma problemami. Mimo rozwiniętego rolnictwa, bazy edukacyjnej, niskiego bezrobocia, rozwiniętego handlu zagranicznego oraz dobrej bazy turystycznej jest jednym z najsłabszych ekonomicznie województw w kraju. Zapóźnienia cywilizacyjne i infrastrukturalne stanowią barierę dalszego rozwoju. Niwelowanie różnic i dysproporcji pomiędzy województwem podlaskim a innymi regionami kraju jest zatem najważniejszym z działań.

Zatem przyjmuje się za

Średnioterminowy cel strategiczny:

###### Zwiększenie spójności społeczno – ekonomicznej województwa podlaskiego

Cel tak sformułowany można pojmować w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to dążenie do osiągnięcia wewnętrznej integracji w ramach nowego organizmu administracyjnego, z drugiej zaś umiejętne wykorzystywanie potencjału tkwiącego w regionie – wynikającego z jego mocnych stron i szans rozwojowych. Strategia rozwoju naszego województwa określiła cztery obszary funkcjonalne, którym przyporządkowane zostały cele rozwojowe wynikające z ich specyfiki. Część działań przynależeć będzie dla całego obszaru naszego regionu, bowiem dotyczy sfer bliskich ogółowi jego mieszkańców, zaś działania nakierowane na rozwój poszczególnych branż, jak np. turystyka stacjonarna, czy lecznictwo uzdrowiskowe będą lokowane w obszarach funkcjonalnych, predysponowanych do tego typu działalności.

## Priorytety i działania

## PRIORYTET 1

Rozwój endogenicznego potencjału województwa 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwój infrastruktury na terenie województwa podlaskiego, w tym zwłaszcza komunikacyjnej, jest szansą dla dynamicznego rozwoju województwa w oparciu o korzystne położenie wzdłuż europejskiego korytarza transportowego, łączącego Europę Środkową z krajami bałtyckimi. Zły stan dróg jest znaczną przeszkodą dla krajowej i zagranicznej wymiany handlowej, i co zatem idzie hamuje rozwój sektora usług i produkcji oraz obniża konkurencyjność województwa. Istnieje duża potrzeba rozwoju komunikacji lotniczej. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu pozwoli na pełniejsze wykorzystanie ogromnego potencjału turystycznego województwa. Rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej towarzyszyć muszą także inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej. Zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu może dokonać się poprzez stworzenie korzystnych warunków dla lokowania inwestycji, a więc stworzenie nowoczesnej bazy mediów, przyczyniając się równocześnie do polepszenia standardu życia mieszkańców miast i terenów wiejskich naszego województwa. Będzie się to dokonywało w dużej mierze poprzez finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

Osiągnięciu powodzenia w realizacji tego priorytetu służyć będą wymienione poniżej działania:

- Rozwój systemu transportowego województwa.

Położenie województwa podlaskiego w geograficznym środku Europy, będącego w przyszłości wschodnią granicą UE sprawia, iż spełnia ono istotną rolę nie tylko w krajowym, ale i w międzynarodowym systemie komunikacyjnym.

Stan techniczny dróg wymaga jednak modernizacji. Parametry geometryczne dróg (szerokość jezdni, promień łuków poziomych i pionowych) są niedostosowane do wymagań obecnego ruchu. Ze względu na brak obwodnic wiele tras drogowych przebiega na znacznej ich długości przez tereny zabudowane. Niedostatecznie rozwinięta jest infrastruktura drogowa w postaci kanalizacji deszczowej, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiele dróg to drogi o niskim komforcie jazdy ze względu na nierówności podłużne i szorstkość oraz zbyt niską nośność. Kumulacja tych czynników znacznie pogarsza warunki bezpieczeństwa ruchu i ogranicza trwałość nawierzchni. Ponadto dużym utrudnieniem w ruchu jest brak dogodnych tras dla systematycznie rosnącego ruchu tranzytowego oraz dogodnego doprowadzenia ruchu do granicy zważywszy na obecność aż dziewięciu przejść granicznych. Problemem jest również brak dobrej infrastruktury dróg dojazdowych do głównych szlaków komunikacyjnych województwa.

Brak odpowiednio rozwiniętej sieci szybkiej kolei uniemożliwia skrócenie czasu dojazdu z głównych ośrodków miejskich regionu do innych aglomeracji w kraju. Przewozy kolejowe – zarówno towarowe jak i pasażerskie - są często ograniczane ze względu na ich niską rentowność. Istotna wydaje się modernizacja linii kolejowych leżących w europejskich korytarzach transportowych oraz rozwój transportu kombinowanego i związana z tym modernizacja oraz budowa terminali przeładunkowych.

Istnieje też konieczność budowy regionalnego lotniska obsługującego połączenia międzynarodowe, co znacznie zwiększy dostępność komunikacyjną naszego regionu. Poprawa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej oraz obsługi podróżnych powinna być jednym z naczelnych celów, ponieważ pociąga za sobą wszechstronny rozwój regionu.

- Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych.

Województwo podlaskie należy do regionów najmniej zanieczyszczających środowisko, jednak dla zachowania jego unikatowych walorów przyrodniczych konieczne są znaczne inwestycje, zwłaszcza w zakresie małej infrastruktury ochrony środowiska. Stopień wyposażenia gospodarstw domowych w wodociągi i kanalizację należy do najniższych w kraju. Dotyczy to zwłaszcza wyposażenia w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich. Niski jest stopień zmeliorowania wsi; w początkowym stadium jest gazyfikacja. W wyniku realizacji planów dotyczących oczyszczalni ścieków stopniowo zmniejsza się udział wód nie odpowiadających normatywom na korzyść ilości wód II i III klasy czystości.

Postęp technologiczny i dokonujące się w sposobie gospodarowania odpadami przemiany wymuszające efektywne zabezpieczenie środowiska, pociągają za sobą konieczność wdrażania optymalnych rozwiązań w tej kwestii. Istnieje potrzeba utylizacji odpadów niebezpiecznych – budowa spalarni, jak też wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Innym ważnym czynnikiem stymulującym należyte rozwiązanie gospodarki odpadami są wymogi Unii Europejskiej, jako warunek przystąpienia Polski do tej organizacji.

- Ochrona i kształtowanie środowiska.

Walory przyrodnicze województwa podlaskiego są imponujące. Na terenie czterech parków narodowych znajdują się unikatowe, w skali Europy, obiekty przyrodniczo-krajobrazowe: Puszcza Białowieska (Białowieski Park Narodowy, będący jedynym polskim obiektem o takim charakterze, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa oraz jednym z czterech uznanych za Rezerwaty Biosfery), dolina Narwi (Narwiański Park Narodowy), Bagna Biebrzańskie (Biebrzański Park Narodowy) oraz kompleks rynnowych jezior basenu jeziora Wigry (Wigierski Park Narodowy). Obok parków narodowych, które rozciągają się na powierzchni 1776,5 km² utworzono też 4 parki krajobrazowe: Łomżyński, Nadbużański i Suwalski oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Planuje się powołanie kilku dalszych (m.in. Nadnarwiańskiego). Do wymienionych obszarów chronionych należy dodać 80 rezerwatów przyrody i 14 obszarów chronionego krajobrazu.

Kontynuacji działań na rzecz zachowania i ochrony bioróżnorodności regionu przysłużą się z pewnością nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjno-prawne wspierające wysiłki ekologów. Warto podkreślić w tym miejscu rolę edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, a także działania na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, o której mowa była już wyżej, w tym również takiej, która przyczynia się do zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, ścieków, a także odpadów stałych.

- Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony transgranicznych walorów środowiska przyrodniczego.

System przyrodniczy województwa jest silnie powiązany z obszarami leżącymi na terytorium Litwy i Białorusi, dlatego wskazanym jest utrzymywanie stałych kontaktów z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w regionach przygranicznych tych państw, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach programów PHARE i TACIS. Ważnym też zagadnieniem, w ramach tego działania, powinien stać się monitoring zanieczyszczeń i wzajemnego ostrzegania o katastrofach ekologicznych na obszarach przygranicznych.

## PRIORYTET 2

Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej

o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Wszelkie działania w sferze społecznej muszą być oparte na szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi z tej sfery.

Tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej w aspekcie materialnym, sprzyjającej kształtowaniu należytej atmosfery dla zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, to klucz do sukcesu w edukacji i wychowaniu.

Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego w naszym regionie będzie wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu na wysokokwalifikowaną kadrę fachowców z różnych dziedzin. Monitorowanie trendów na rynku pracy i przewidywanie długoterminowych zmian w sferze zatrudnienia specjalistów w danej dziedzinie pozwoli na elastyczne reagowanie na zmiany, zwłaszcza przez wyższe uczelnie zawodowe.

Osiągnięciu powodzenia w realizacji tego priorytetu służyć będą wymienione poniżej działania:

#### Poprawa warunków zamieszkiwania ludności.

Na to działanie składa się m.in. poprawa stanu technicznego i standardu cywilizacyjnego zabudowy, tworzenie warunków terenowych i infrastrukturalnych do zaspokojenia perspektywicznych potrzeb mieszkaniowych, wspieranie rozwoju budownictwa komunalnego, jako szybkiej i relatywnie taniej ścieżki do uzyskania własnego mieszkania, a także tworzenie udogodnień i likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych.

- Rozwój szkolnictwa oraz kształcenia ustawicznego.

Bardzo ważnym wyzwaniem rozwoju województwa jest tworzenie warunków dla osiągania przez społeczność regionu coraz wyższego wykształcenia, jak również potrzeba przekwalifikowania zasobów ludzkich. Istnieje potrzeba rozwoju nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Województwo podlaskie należy do tych obszarów kraju, w których odsetek ludzi z wyższym i średnim wykształceniem kształtuje się poniżej średniej krajowej. W sytuacji regresu występującego w dawnych państwowych przedsiębiorstwach i braku napływu zagranicznego kapitału, lokomotywą rozwoju regionu jest prywatna przedsiębiorczość i sektor MŚP. Dostępność szkół i instytucji szkoleniowych jest zatem warunkiem kontynuacji dynamicznego rozwoju regionalnej gospodarki. Z punktu widzenia województwa zapóźnionego cywilizacyjnie i technologicznie, inwestycje w rozwój zasobów ludzkich stają się jednym ze sposobów na osiągnięcie spójności społecznej i gospodarczej, zarówno wewnętrznej, jak i w stosunku do całego kraju. Potencjał intelektualny regionu zadecyduje w przyszłości o powstaniu silnych środowisk innowacyjnych i pojawianiu się na jego obszarze nowoczesnych dziedzin aktywności gospodarczej.

- Rozwój rodziny i wychowania młodego pokolenia.

Jest to cel o charakterze ogólnopaństwowym. Regulacje prawne, będące zaczynem odnowy moralnej rodziny i roztropnego wsparcia instytucjonalnego i ekonomicznego są podstawowym warunkiem uniknięcia wielu patologii społecznych, właściwego kształtowania postaw młodego pokolenia, a przez to wpływania na zasilenie społeczeństwa szeregiem wartościowych jednostek, przygotowanych na wypełnianie zadań współczesności.

- Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej.

Rozwój opieki zdrowotnej wiąże się w oczywisty sposób z funkcjami, jakie przejęło na siebie państwo i samorządy. Współczesna cywilizacja niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, a przez to powoduje zachwianie przynależnych człowiekowi uwarunkowań, wywołując powstawanie nowych rodzajów chorób, będących wynikiem rozwoju tejże cywilizacji. W ślad za tym postępować musi rozwój opieki zdrowotnej na wszystkich możliwych poziomach od poradni, poprzez specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, na opiece sanatoryjnej i rehabilitacji kończąc. Należy przyjąć, że z różnych względów części osób nie będzie stać na usługi świadczone w wymienionych powyżej placówkach. Również charakter niektórych chorób i brak zrozumienia dlań ze strony najbliższego otoczenia będzie generował powstawanie i utrzymywanie z ofiarności publicznej hospicjów. Pozytywną rolę odgrywać będzie prywatyzowanie i powstawanie nowych placówek opieki, a przez to wprowadzenie motywu rywalizacji i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Rozwój opieki socjalnej pozostanie, tak jak dzieje się to w innych rozwiniętych krajach świata, jednym z ważnych celów. We wszystkich społecznościach występują jednostki, bądź grupy osób mających problemy z przystosowaniem się do dynamicznie dokonujących się przemian szczególnie na rynku pracy. Oprócz grupy osób, które będą korzystały doraźnie z opieki socjalnej, będzie też istniała stała klientela wywodząca się ze środowisk patologicznych, lub też związana z ośrodkami degradacji rozwojowej, a w ślad za tym cywilizacyjnej. Jakkolwiek zdecydowanie lepszym sposobem jest profilaktyka i pomoc w aktywizacji zawodowej i poszukiwaniu pracy, to niektóre z grup społecznych same skazują siebie na biernych uczestników życia społecznego z roszczeniowym nastawieniem do instytucji pomocy społecznej. W celu racjonalnego wykorzystania środków na pomoc społeczną przewidywać należy dalszy wzrost udziału w pomocy społecznej kościołów i związków wyznaniowych, a także fundacji zajmujących się dobroczynnością. Pomoc socjalna to nie tylko środki finansowe i rzeczowe, ale również stworzenie warunków mieszkaniowych dla najuboższych i bezdomnych. Z uwagi na fakt, iż średnia długość życia ciągle się zwiększa, przeto w nadchodzącej przyszłości należy liczyć się z narastaniem trendu do korzystania z domów opieki społecznej przez osoby w wieku poprodukcyjnym. „Seniorzy” posiadają szczególną legitymację do godnej „jesieni życia”, a w związku z tym pojawią się uzasadnione potrzeby do zwiększenia ilości i jakości miejsc w domach dziennej i stałej pomocy społecznej. Dopiero wypracowanie spójnego systemu zapewni sprawne funkcjonowanie pomocy socjalnej.

- Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Województwo podlaskie jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowej specyfice. Podlasie to praktycznie jedyny region w Polsce zamieszkany przez zwartą mniejszość białoruską, litewską i ukraińską. Różnorodność etniczną i religijną wzbogacają też mieszkający tu Tatarzy i rosyjscy starowiercy. Podlaskie to także obszar licznych zabytków kultury materialnej, sakralnej, miejsc tradycji historycznych i folkloru. Rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego stanowi ważny element w budowie tożsamości regionalnej; jest również podstawą spójności przekształceń społeczno – kulturowych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego to moralny obowiązek pielęgnowania tradycji narodowej i jej niematerialnego, jak i materialnego dorobku, a także przekazanie go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom. Placówki kulturalne, a także pracujący w nich twórcy, mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami na skalę europejską, a nawet światową. Sprzyja to promocji tej formy ludzkiej działalności, w efekcie dając dobrą opinię o naszym regionie. Należy wspierać osoby i instytucje należycie wypełniające misję kultywowania i tworzenia kultury.

Na to działanie składa się również modernizacja i tworzenie nowych placówek kulturalno – oświatowych, które sprzyjają rozwojowi duchowemu społeczeństwa i kształtowaniu młodzieży.

- Rozwój sportu i rekreacji.

Wspieranie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej jest przejawem troski o rozwój materialnego i duchowego potencjału społeczności naszego regionu w aspekcie szeroko pojętej kultury, dowartościowania środowisk twórczych, a także zachowania i rozwoju bazy materialnej służącej krzewieniu tak kultury masowej, jak i awangardy.

Poczesne miejsce we wspomnianych celach znajduje sport i rekreacja, będące wyrazem roli, jaka przypada tym dziedzinom w przygotowaniu do aktywnego, zdrowego stylu życia i zdobywania tężyzny fizycznej młodych pokoleń. Takie podejście stwarza również podstawy do aktywnego wspierania sportu wyczynowego przysparzającego regionowi prestiżu i wypełniającego funkcje promocyjne i wychowawcze względem młodzieży.

- Rozszerzenie kontaktów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym i międzyregionalnym.

Inicjowanie wymiany kulturalnej, udział w festiwalach, przeglądach oraz innych formach konfrontacji osiągnięć na niwie kulturalnej stanowi okazję do twórczej inspiracji, która przenoszona jest na lokalny grunt i staje się uzupełnieniem realizowanych form twórczości kulturalnej i pracy w powołanych do tego placówkach.

## PRIORYTET 3

Wsparcie bazy ekonomicznej regionu

Realizacja tego działania odbywać się będzie poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju przemysłu (w tym przemysłu zaawansowanych technologii) i sektora MŚP, restrukturyzacji rolnictwa i przetwórstwa, rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenie warunków dla wymiany handlowej (m.in. rozwiązania systemowych wspierające rozwój wymiany towarowej z partnerami za wschodnią granicą), a także innowacji.

W realizacji tego priorytetu służyć będą wymienione poniżej działania:

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Priorytet ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wyzwań, jakie stoją przed Polską, a więc i podlaską wsią w kontekście restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Dzięki tym przemianom uwolnione zostaną nowe zasoby ludzkie wymagające racjonalnego wykorzystania w sferze produkcji i usług na rzecz rolnictwa i małych społeczności wiejskich i miasteczkowych. Wiązać się to będzie z długotrwałym procesem przekwalifikowywania osób odchodzących bezpośrednio z rolnictwa i stworzenia mechanizmów wspierających rozwój drobnej przedsiębiorczości wiejskiej za sprawą szkoleń i doradztwa, preferencyjnych kredytów, poręczeń kredytowych, a także inkubatorów przedsiębiorczości wiejskiej i powiązania całego systemu ze środkami przedakcesyjnymi i akcesyjnymi w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zagospodarowanie obszarów wypadających z produkcji rolnej.

Jakość gleb na terenie województwa podlaskiego nie należy do najlepszych, z wyjątkiem południowego i południowo-wschodniego pasa terenów dawnego województwa łomżyńskiego i białostockiego. Przy istnieniu silnej konkurencji innych regionów kraju w obszarze produkcji rolnej należy zakładać, że obszary nieefektywne pod względem produkcji rolnej zostaną wykorzystane w celach rekreacyjnych, turystycznych, będą zalesiane, bądź poddawane rekultywacji (o ile będą przemawiały za tym względy ekonomiczne). Alternatywą dla wspomnianych obszarów może być także rolnictwo ekologiczne lub zachowawcze – w aspekcie utrzymania tradycyjnych dla Polski odmian roślin i zwierząt.

Rozwój i poprawa przetwórstwa oraz marketingu produktów rolnych jest działaniem permanentnym. Nabiera zaś nowego wyrazu w aspekcie włączenia się do konkurencji na rynku produktów rolnych z innymi krajami Unii Europejskiej, a także na rynku wewnętrznym. Produkcja mleczarska jest wizytówką naszego regionu na skalę międzynarodową. Działania podejmowane w ramach powyższego priorytetu będą nakierowane na wsparcie różnych obszarów produkcji i przetwórstwa zapewniających ugruntowanie pozycji produktów pochodzących z naszego regionu. Szczególną rolę w odniesieniu sukcesu jest prowadzenie rozważnej polityki marketingowej.

Istotne jest również tworzenie nowych form organizacji produkcji rolnej i ich ukierunkowywanie.

- Rozwój produkcji i usług w tym przemysłu nieuciążliwego dla środowiska naturalnego.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przy słabej kondycji przedsiębiorstw państwowych i nadmiernym zatrudnieniu w sektorze rolnym odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu podlaskiego. Dlatego też tworzenie warunków i wsparcie dla aktywnej działalności MŚP, głównie poprzez stosowanie odpowiednich instrumentów finansowych oraz informacyjno-szkoleniowych, jest jednym z celów polityki regionalnej województwa podlaskiego.

Przemysł turystyczny w naszym regionie ma do wypełnienia ważną rolę w aktywizacji gospodarczej. Jest oczywiste, że turystyka jako dziedzina interdyscyplinarna może być „lokomotywą rozwoju” i źródłem koniunktury dla innych branż produkcji i usług.

Wspieranie aktywności mieszkańców powinno odbywać się na wielu płaszczyznach. Doświadczenia minionych lat, a zwłaszcza transformacji ustrojowej i przemian cywilizacyjnych są dobrym przykładem jak znacząca rola przypada społecznościom lokalnym w osiąganiu konkretnych celów, z którymi się utożsamiają. Aktywizacja różnych środowisk, a także wypracowanie zdrowych mechanizmów stymulujących i podtrzymujących aktywność, pozwolą na wyzwolenie ogromnego potencjału i skierowanie go na różne obszary działalności społecznej i gospodarczej w najszerszym rozumieniu tych słów.

Największą szansą dla regionów zapóźnionych rozwojowo, a przez to słabych ekonomicznie bywa zwykle zerwanie ze stereotypami i wykreowanie pomysłu będącego „lokomotywą rozwoju”. Dopóki nie uda się takiej idei wykreować, pozostaje planowanie na poziomie obecnych realiów. Przemysł budowlany, elektromaszynowy, spożywczy, elektroniczny, to niektóre z gałęzi mających szansę na rozwój w naszym regionie, oprócz tradycyjnego pozyskiwania i przeróbki drewna.

Należy dążyć do większego zacieśnienia więzi pomiędzy sektorem wytwórczym, a uczelniami i instytutami badawczymi, w celu bieżącego wdrażania nowych pomysłów i innowacji będących twórczym rozwinięciem prac teoretycznych w celu podniesienia walorów produktów dzięki wartości dodanej w postaci wysokozaawansowanej technologii.

- Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą.

Samorządy terytorialne nie dysponują bezpośrednimi narzędziami pozwalającymi na realizację tego działania. W ramach horyzontalnego programu wsparcia dla MŚP z Programu PHARE 2001, znalazł się komponent nakierowany na wspieranie inicjatyw proeksportowych. Marszałek Województwa Podlaskiego jest inicjatorem, bądź honorowym patronem wielu przedsięwzięć promujących gospodarkę regionu, lub jej gałęzie podczas targów, wystaw, a także misji handlowych. Celem tych działań jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów i podpisywania kontraktów pomiędzy partnerami z naszego województwa oraz innych regionów kraju i Europy.

Istnieje potrzeba przyjęcia przez rząd sprecyzowanej polityki, zwłaszcza gospodarczej, w odniesieniu do wschodnich partnerów, w tym stworzenia rozwiązań ułatwiających współpracę i wymianę towarową (np. współpraca pomiędzy bankami, stworzenie poręczeń i zabezpieczeń finansowych realizowanych transakcji i kontraktów itp.).

- Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.

Dużą szansę  rozwoju ekonomicznego województwa stanowi ekologiczno-przyrodnicza przestrzeń regionu. Rozległe tereny o unikatowych w skali kraju, a nawet Europy, walorach krajobrazowych (cztery parki narodowe, kompleksy leśne, pojezierza), wielokulturowe dziedzictwo i zabytki kultury materialnej, stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie, pozwalają upatrywać w turystyce szansy na zapewnienie zróżnicowanego rozwoju. Przemysł turystyczny może stać się jedną z podstawowych „lokomotyw” generowania nowych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach oraz zwiększenia dochodów ludności zamieszkałej na tych terenach.

Jest to gałąź bardzo dynamicznie się rozwijająca na świecie. Stworzenie właściwych warunków rozwoju tej dziedziny gospodarki poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej doprowadzi do powstawania nowych produktów turystycznych i wydłużenia okresu pobytu turystów w naszym regionie, czyniąc go bardziej odpornym na kaprysy aury i dostarczając dodatkowych atrakcji, a w ślad za tym, generując dodatkowe dochody tej branży. Dla właściwego rozwoju turystyki niezbędne są nowe inwestycje, szczególnie na obszarach wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Województwa, które pozwolą na zwiększenie chłonności turystycznej regionu, stworzenie właściwego produktu turystycznego oraz systemu informacji i dystrybucji. Oprócz tego konieczne jest stałe podnoszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych turystycznie przy respektowaniu wymogów ochrony środowiska.

- Rozwój technologii informacyjnych.

System telekomunikacyjny regionu odgrywa w dzisiejszych czasach rolę nie mniejszą niż sieć drogowa, energetyczna, czy inne media niezbędne do prawidłowego działania człowieka, czy funkcjonowania samorządu bądź firmy.

Politechnika Białostocka, a także mające w naszym regionie swoją siedzibę firmy komputerowe, są dobrze przygotowane od strony kadrowej i organizacyjno – technicznej do opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań informacyjnych.

Oto niektóre z korzyści, jakie może przynieść w naszym regionie opracowanie i wdrożenie programu budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wspomagania zarządzania województwem:

- Zwiększanie zasobów - rozwijanie miejscowego społeczeństwa informacyjnego (przemysł multimedialny, zwiększanie dostępności usług wspierających i doradców ds. społeczeństwa informacyjnego, wprowadzanie innowacji),

- Rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej - zapewnienie jednakowego dostępu w całym regionie i wprowadzanie najnowszych technologii,

- Rozwijanie możliwości i mechanizmów instytucjonalnych koniecznych do wyciągnięcia jak największych korzyści z nadarzających się okazji,

- Wzrost rywalizacji zawodowej w warunkach coraz bardziej globalnego rynku,

- Ułatwianie handlu elektroniką oraz wymiany danych elektronicznych,

- Wzrost poziomu nauczania i umiejętności siły roboczej - począwszy od wczesnych lat,

- Zapewnianie usług wspierających edukację - treści, infrastruktura, dostępność oraz promowanie idei rozwijania wiedzy i umiejętności przez całe życie,

- Rozwijanie udoskonalonego systemu opieki zdrowotnej i wspieranie określonych grup, np. osób niepełnosprawnych.

- Promocja województwa.

Województwo podlaskie z racji walorów przyrodniczych i nieskażonego środowiska naturalnego jest regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym.

Działania promocyjne ukierunkowane na turystykę, jak również na przemysł elektroniczny, elektromaszynowy, technologii informatycznych, przetwórstwa rolno-spożywczego z kompleksową promocją produktu spożywczego regionu, przygraniczne położenie województwa przyczynią się do podwyższenia rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa.

Skuteczne i efektywne działania promocyjne wpłyną na zwiększenia ilości inwestycji i wzrostu turystyki przyjazdowej. Pozyskaniu inwestorów służą odpowiednie narzędzia i techniki promocyjne m.in. reklama w prasie, materiały drukowane (foldery, informatory, składanki), slajdy, internet, filmy oraz targi turystyczne i gospodarcze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Niewątpliwy wpływ na wizerunek województwa ma obraz jego stolicy – Białegostoku jako miasta metropolitalnego, oddziaływującego na całe województwo, będącego ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Włączenie Białostockiej Aglomeracji w sieć metropolii europejskich pozwoliłaby w ogromnym stopniu podnieść rangę regionu i zwiększyć jego szanse rozwoju.

W celu promocji województwa niezbędne jest współdziałanie między wszystkimi szczeblami samorządu terytorialnego. Istotne znaczenie ma stworzenie lobby działającego na rzecz województwa, wspierającego interesy regionu. Niezwykle ważne jest również utrzymanie kontaktów z przedstawicielami województwa w Sejmie i Senacie oraz z innymi politykami (posłami, biznesmenami).

## PRIORYTET 4

Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych

Bezrobocie jest jednym z najgroźniejszych czynników destabilizujących kondycję materialną tak na poziomie konkretnej osoby dotkniętej tym zjawiskiem, jak i ekonomiki w skali regionu i kraju. Oprócz skutków finansowych niesie ono dla osób bezrobotnych zagrożenia natury socjalnej, stając się w skrajnych przypadkach czynnikiem patologicznym i kryminogennym. Istnienie w naszym województwie przemysłu tzw. schyłkowego jak np. przemysł włókienniczy, stanowi zagrożenie bezrobociem całych grup zawodowych i ich marginalizacji społecznej. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą następujące działania:

W realizacji tego priorytetu służyć będą wymienione poniżej działania:

- Stworzenie oferty pomocy dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Przeciwdziałanie wypadaniu osób w wieku produkcyjnym z aktywności zawodowej wskazuje na rolę, jaka przynależy grupie osób czynnych zawodowo. Stanowią one bezpośredni potencjał osobowy dzięki posiadanym umiejętnościom teoretycznym i praktycznym. Dążenie do aktywnego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi w celu łagodzenia skutków bezrobocia w różnych obszarach województwa, a także stwarzanie szans na przekwalifikowanie i podtrzymanie aktywności zawodowej w bliższym lub dalszym otoczeniu jest jednym z najważniejszych działań prowadzących do szeroko pojętego rozwoju regionalnego.

Aktywizacja różnych środowisk, a także wypracowanie zdrowych mechanizmów stymulujących i podtrzymujących ich aktywność, pozwoli na wyzwolenie ogromnego potencjału i skierowanie go na różne obszary działalności społecznej i gospodarczej w najszerszym rozumieniu tych słów.

- Rozwój systemu niepublicznych usług rynku pracy.

Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest przejawem troski o ten segment przedsiębiorczości regionu, który stanowi największy procent udziału w rynku i w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będzie umacniał wiodącą rolę. Biorąc pod uwagę potrzebę restrukturyzacji zatrudnienia na wsi i w małych ośrodkach miejskich, a także trendy występujące w Europie Zachodniej, wspieranie instytucjonalne, a także know-how dla małych i średnich przedsiębiorstw, daje rękojmię powstawania nowych i umacniania istniejących miejsc pracy. Small business jest też szansą dla małych przedsięwzięć rodzinnych. W urzeczywistnianiu funkcji stymulacyjnych kluczowa rola przypadnie z pewnością agencjom rozwoju regionalnego i fundacjom, jako ośrodkom kształcenia kadry menedżerskiej, doradztwu marketingowemu i technologicznemu, a także kojarzenia partnerów w kraju i zagranicą.

- Wdrażanie specjalnych programów w celu zmniejszenia zagrożeń patologicznych.

Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom jest wyzwaniem bardzo trudnym, bowiem nasza cywilizacja niesie ze sobą, oprócz pozytywnych wartości, wiele zagrożeń dla funkcjonowania jednostki oraz całych grup społecznych. Zachwianie systemu wartości, szerzący się relatywizm moralny w życiu publicznym, procesy erozji w rodzinie sprzyjają rozwijaniu się negatywnych zjawisk jak alkoholizm, narkomania, przestępczość pospolita i zorganizowana, powstawanie sekt i wiele innych. Przeciwstawianie się tym zjawiskom w momencie ich zidentyfikowania jest o wiele trudniejsze i kosztowniejsze niż poświęcenie sił i środków na działalność zapobiegawczą. Środowisko rodziny i najbliższego otoczenia zwykle najbardziej wpływa na ukształtowanie się postaw moralnych i respektowania zasad obowiązujących w społeczeństwie. Znaczącą rolę w tej dziedzinie odegrają placówki oświatowe oraz Kościół, a także organizacje pozarządowe czyli III sektor życia społecznego.

# KRÓTKI OPIS PROJEKTÓW

Sformułowane w poprzednim rozdziale priorytety muszą znaleźć zastosowanie w konkretnych działaniach (zadaniach), których realizacja przyniesie wymierne efekty rozwoju naszego regionu.

Ujęte poniżej zadania mieszczą się w kierunkach rozwoju województwa i maksymalizują szanse rozwojowe województwa. Załącznik nr 3 zawiera kryteria wyboru zadań.

Sformułowany w Programie Wojewódzkim cel strategiczny: Zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej województwa osiągnięty zostanie poprzez realizację opisanych w poprzednim rozdziale priorytetów.

Priorytet 1

Zwiększenie endogenicznego potencjału województwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

zawiera w sobie działania z zakresu rozwoju systemu transportowego województwa, rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania i utylizacji odpadów stałych oraz ochrony środowiska. Realizacja tych zadań ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy w naszym województwie, usprawnienie ruchu tranzytowego, atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

W ramach modernizacji systemu transportowego wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

W obszarze funkcjonalnym Centralnym:

- Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie i 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna w Markowszczyźnie, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w Markowszczyźnie w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie i 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna z drogą powiatową Nr 03499 Markowszczyzna – Niewodnica Kościelna, powiat Białystok.

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie od km 5+195 do 7+083, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 5+195 do km 7+083, powiat Białystok.

Zadania te mają na celu likwidację uciążliwości ruchu tranzytowego dla okolicznych mieszkańców, zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz ułatwienie kontaktów gospodarczych.

- Budowa drugiej jezdni ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Białystok.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja powyższego zadania (ściśle powiązanego z budową tunelu pod torami na przedłużeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki) zlokalizowanego w mieście Białymstoku – stolicy województwa – pociągnie za sobą niewątpliwie wzrost bezpieczeństwa i poprawę płynności ruchu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną obszarów sąsiadujących z modernizowanymi ulicami, wpłynie na zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska, a także przyczyni się do połączenia dróg krajowych 18, 19 i 66 w obrębie miasta.

- Budowa tunelu pod torami PKP na przedłuzeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku ulic Składowej  i Mikołaja Kopernika w Białymstoku, projekt zgłoszony przez urzad Miejski w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

- Budowa drugiej jezdni ul. Ks. Gen Sikorskiego w Białymstoku, projekt zgłoszony przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Powyższe zadania wpłyną na poprawe bezpiczenstwa i płynność ruchu drogowego, co znacznie ułatwi zycie mieszkańców miasta i przyjeżdżajacych gości.

- Budowa drogi powiatowej Mońki - Goniądz, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu Monieckiego.

Zadanie zlokalizowane w Mońkach.

- Modernizacja drogi nr 03359 Monki – Jaświły, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu Monieckiego.

Zadanie zlokalizowane w Mońkach.

Powyższe zadania usprawnia ruch drogowy, co wpłynie na wzost bezpieczenstwa i umożliwi łatwiejszy dostęp do agroturystyki.

- Modernizacja Mostu przez rzekę Biebrzę, projekt zgłoszony przez Zarząd Miejski w Goniadzu.

Zadanie zlokalizowane w Mońkach.

Realizacja projektu skróci dojazd  do drogi krajowej Białystok- Ełk, co ułatwi ruch drogowy i tranzytowy.

W obszarze funkcjonalnym Północnym:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 8 (E-67) od km 20+450 do km 23+775 na odcinku Szwajcaria-Suwałki (w granicach administracyjnych miasta), projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Suwałk.

Zadanie zlokalizowane w Suwałkach.

- Przebudowa ulicy Pułaskiego w Suwałkach w ciągu drogi krajowej Nr 8 (E-67), projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Suwałk.

Zadanie zlokalizowane w Suwałkach.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu przez miasto Suwałki, zmniejszenia liczby wypadków, poziomu hałasu oraz kosztów eksploatacji. Są to odcinki wchodzące w skład drogi krajowej Nr 8 (E-67).

- Budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych służących na dojazdy do gimnazjów oraz do rozwoju turystyki i agroturystyki w Powiecie Sejny, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe Sejny.

Zadanie zlokalizowane w powiecie sejneńskim:

Droga powiatowa 830: Daniłowce - Białowiersnie

Droga powiatowa 756: Krasnopol - Jeziorki

Droga powiatowa 742: Szołtany - Wojtokiemie

droga 827: Wysoki Most - Frącki

droga 748: Krasnowo - Żegary

ul. Mickiewicza w Sejnach, powiat Sejny

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 40484 Bakałarzewo-Raczki, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Zadanie zlokalizowane w gminie Bakałarzewo, powiat Suwałki.

Modernizacja siatki dróg powiatowych usprawni transport w północnej części województwa, korzystnie wpłynie na komfort podróży, skróci czas przejazdu, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru, co pociągnie za sobą tworzenie nowych miejsc pracy, wpłynie na rozwój turystyki oraz dynamiczny rozwój działalności agroturystycznej.

W obszarze funkcjonalnym Zachodnim:

- Budowa Zambrowskiego Węzła Komunikacyjnego, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

Zadanie zlokalizowane w Zambrowie.

- Kompleksowy program budowy i modernizacji sieci dróg gminnych i powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

Zadanie zlokalizowane na terenie powiatu zambrowskiego.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do rozwiązania problemów komunikacyjnych ruchu tranzytowego węzła ze zwiększeniem przepustowości na kierunku północ-południe. Wpłynie również na zwiększenie długości dróg o podwyższonym standardzie oraz na podniesienie nośności modernizowanych dróg, skrócenie czasu dojazdu do przejść granicznych, zwiększenie ruchu turystycznego, przeniesienie ruchu ciężkiego z nienormatywnych ulic w centrum miasta.

- Modernizacja drogi Nr 61 i budowa obwodnicy w mieście Grajewo, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Grajewa.

Zadanie zlokalizowane w Grajewie.

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 63 (obecnie 677)  Łomża – Ostrów Mazowiecka od km 4+285 do km 24+051, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 4+285 do km 24+051 (3 km drogi), powiat łomżyński.

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechanowiec  ul. Kościelna i Sienkiewicza w Ciechanowcu, projekt zgłoszony przez   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechanowiec w Ciechanowcu, ul. Kościelna i Sienkiewicza, powiat wysoko-mazowiecki.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 23506, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej Nr 23506 Wizna – Burzyn – Pluty – Łoje, gminy: Wizna, Jedwabne, powiat łomżyński.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 23335, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej Nr 23335 Łomża – Jednaczewo – Szablak – Nowogród, powiat łomżyński.

Stan techniczny dróg w tym obszarze jest bardzo słaby. Droga krajowa Nr 61 jest drogą o znaczeniu strategicznym (w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego została wskazana jako oś rozwoju).

W obszarze Białystok – Ciechanowiec nie ma dróg krajowych. Zatem w rejonie tym drogi wojewódzkie i uzupełniające je odcinki dróg powiatowych zostały potraktowane priorytetowo. Zapewni to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rozwijającego się gospodarczo regionu, przyczyni się do powstawania nowych zakładów produkcyjnych, zmniejszy uciążliwość ruchu dla środowiska naturalnego.

- Program długoterminowy poprawy stanu sieci drogowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego, projekt zgłoszony przez Powiat Wysokomazowiecki.

Zadanie zlokalizowane na terenie powiatu wysoko-mazowieckiego.

Realizacja programu wpłynie na poprawę jakości i wielkości produkcji rolnej, pozwoli na bezpieczne dowożenie dzieci do szkół, bezpieczeństwo ruchu lokalnego i tranzytowego.

W obszarze funkcjonalnym Południowo – Wschodnim:

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 606 Topczewo – Zalesie – Kiewłaki – Hodyszewo od km 0+090 do km 7+520, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 606 Topczewo – Zalesie – Kiewłaki – Hodyszewo na odcinku od km 0+090 do km 7+520., powiat bielski.

Realizacja zadania ma na celu likwidację uciążliwości ruchu  tranzytowego dla okolicznych miejscowości (hałas, wibracje, zanieczyszczenia środowiska), poprawę bezpieczeństwa i  ułatwienie kontaktów gospodarczych.

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 871 Kudelicze – Pawłowicze – Grabarka – Kajanka  od km 0+000 do 5+470, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Kudelicze – Pawłowicze – Grabarka – Kajanka  na odcinku od km 0+000 do km 5+470, powiat Siemiatycze.

Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni, zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienie kontaktów gospodarczych, a także likwidację uciążliwości ruchu celowego związanego z miejscem kultu religijnego i tranzytowego.

- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 691 Hajnówka – Kleszczele  odc. Jelonka – Kleszczele, I etap – od km 23+569 do km 25+000, II etap – od km 21+260 do km 23+569, projekt zgłoszony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 691 Hajnówka – Kleszczele na odcinku od wsi Jelonka do m. Kleszczele.

Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienie ruchu tranzytowego i lokalnego, likwidacja uciążliwości ruchu drogowego dla przyległych terenów, zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienie kontaktów gospodarczych.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 03730, projekt zgłoszony przez Powiat Bielsk Podlaski.

Zadanie zlokalizowane w ciagu drogi powiatowej Nr 03730 Lubin Kościelny - Truski - Olszewo – Boćki, powiat Bielsk Podlaski.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 03736 odcinek Oledy - Szmurły - Puchały Stare, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej Nr 03730 Oledy - Szmurły - Puchały Stare, powiat Bielsk Podlaski.

Realizacja powyższych zadań pociągnie za sobą zwiększenie bezpieczeństwa podróży, zmniejszy uciążliwość ruchu tranzytowego dla okolicznych miejscowości, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

W ramach modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

W obszarze funkcjonalnym Centralnym:

- Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu górnej Narwi, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Zadanie zlokalizowane na obszarze15 gmin: Narew, Narewka, Juchnowiec, Turośń K., Łapy, Suraż, Poświętne, Sokoły, Kobylin Borzymy, Tykocin, Zawady, Choroszcz, Krypno, Knyszyn, powiat Białystok.

- Stworzenie systemu gospodarowania odpadami stałymi na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Zadanie zlokalizowane na terenie gmin: Grajewo, Jedwabne, Knyszyn, Krypno, Przytuły, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Wizna, powiat Białystok, Grajewo.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami, z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i kanałem tłocznym, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta i Gminy Mońki.

Zadanie zlokalizowane w Mońkach, powiat Mońki.

Realizacja powyższych zadań ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co ma szczególne znaczenie w przypadku terenów obejmujących dorzecza rzek (Narwi i Biebrzy). Poprawa stanu czystości wód przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na tych terenach, a także poprawy warunków rozwoju rolnictwa.

Inwestycje zmniejszą przenikanie gazów do systemu korzeniowego drzew, poprawią walory estetyczne krajobrazu przyczynią się do opracowania i wdrożenia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem segregacji i maksymalnego wykorzystania surowców wtórnych, racjonalnego wykorzystania już istniejących wysypisk i efektywnego zagospodarowania odpadów w zakładach utylizacji.

- Wdrożenie systemu łącznego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną i energią odnawialną, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich i Pracownia Architektury Żywej z siedzibą w Goniądzu.

Zadanie obejmuje teren Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich, powiat Białystok,Grajewo.

Realizacja zadania pozwoli na opracowanie i wdrożenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem segregacji i maksymalnego wykorzystania surowców wtórnych; racjonalne wykorzystanie już istniejących wysypisk i efektywnego zagospodarowania odpadów w zakładach utylizacji.

- Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łapach w celu optymalizacji wytworzenia ciepła, zmniejszenia zużycia i produkcji energii cieplnej i redukcji zanieczyszczenia atmosferycznego, projekt zgłoszony przez Urząd Miejski w Łapach.

Zadanie zlokalizowane w gm. Łapy.

Realizacja zadania pozwoli na optymalne wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez system przyjazny środowisku, co pozwoli na zmniejszenie jego zanieczyszczania.

W obszarze funkcjonalnym Północnym:

- Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dotyczącego ochrony środowiska z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Suwałk.

Zadanie zlokalizowane w powiecie suwalskim.

Zadanie ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zmniejszenie ilości odpadów gromadzonych na wysypiskach oraz niekontrolowanych źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi i wód gruntowych.

W obszarze funkcjonalnym Zachodnim:

- Budowa stacji uzdatniania wody i wodociagów na terenie gminy Rajgród, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Rajgród.

Zadanie zlokalizowane w Rajgrodzie, powiat Grajewo.

- Wodociąg grupowy "BIAŁASZEWO", projekt zgłoszony przez Urząd Gminy Grajewo.

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Grajewo, miejscowość Białaszewo, kol. Białaszewo, Sienickie, Sojczynek, Pieniążki, Wólka Brzozowa, Gackie, Łojki, Okół, Lipińskie, Brzozowo, Godlewo, Grozimy, Łosewo, Ciemnoszyje.

- Budowa oczyszczalni ścieków, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Kolno.

Zadanie zlokalizowane w Kolnie.

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na terenie gminy Nowe Piekuty, projekt zgłoszony przez Urząd Gminy Nowe Piekuty.

Zadanie zlokalizowane w gminie Nowe Piekuty, wieś: Krasowo Częstki, powiat wysoko-mazowiecki.

- Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiźnie, projekt zgłoszony przez Urząd Gminy Wizna.

Zadanie zlokalizowane w gminie Wizna, powiat łomżyński.

Realizacja powyższych zadań wpłynie na poprawę jakości wód Narwi i Biebrzy, co będzie uzupełnieniem inwestycji obszaru Centralnego. Korzystnie wpłynie to na rozwój rekreacji, turystyki i agroturystyki.

- Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w m. Zalesie, Kudłaczewo, Komosewo, Kędziorowo, Bagienice, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, projekt zgłoszony przez Zarząd Gminy Wąsosz.

Zadanie zlokalizowane w powiecie Grajewo.

Realizacja zadania poprawi jakość wody, czym wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej  na terenie gminy Radziłów, projekt zgłoszony przez Zarząd Gminy Radziłów.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości wód Narwi i Biebrzy, co będzie uzupełnieniem inwestycji obszaru Centralnego. Korzystnie wpłynie to na rozwój rekreacji, turystyki i agroturystyki.

W obszarze funkcjonalnym Południowo – Wschodnim:

- Rozbudowa ujęcia wodociągowego „RAJSK” - budowa sieci wodociągowej we wsiach: Stołowacz, Husaki,  kol. Rajsk, Proniewicze, Hryniewicze Duże, projekt zgłoszony przez Zarząd Gminy Bielsk Podlaski.

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Bielsk Podlaski, sieć wodociągowa łącząca wsie: Stołowacz, Husaki, kol. Rajsk, Bańki, Deniski, Proniewicze, Hryniewicze Duże, powiat bielski.

Realizacja powyższego zadania ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej wsi.

- Zbiornik małej retencji Repczyce, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w m. Repczyce gmina Kleszczele, powiat Hajnówka.

Retencja wód powierzchniowych zaspokoi potrzeby rolnictwa, realizacja projektu wpłynie też na ochronę środowiska przyrodniczego, poprawę czystości wód powierzchniowych, rozwój rekreacji i wypoczynku, podniesienie walorów krajobrazowych, zapewni również ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową doliny rzeki.

- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Białowieża oraz rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków, projekt zgłoszony przez Urząd Gminy Białowieża.

Zadanie zlokalizowane w Białowieży.

- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Siemiatycze.

Zadanie zlokalizowane w Siemiatyczach.

- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie zlokalizowane w Bielsku Podlaskim.

Realizacja projektów prowadzi do wzrostu atrakcyjności terenów budowlanych oraz pozwoli na dokonanie inwestycji takich jak budowa pensjonatów, hoteli, itp., w wyniku których zmniejszy się bezrobocie i wzrośnie ruch turystyczny. Zostanie zmniejszony negatywny wpływ urbanizacji na środowisko naturalne.

W ramach infrastruktury urbanistycznej wybrane zostało następujące zadanie:

- Budowa komynalnego osiedla mieszkaniowego, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Białegostoku.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja tego zadania zapewni mieszkanie 320 rodzinom, których dochody sś zbyt niskie by uzyskać mieszkanie czynszowe, bądź też własnościowe. Poprawi warunki zamieszkania około 1 500 osób.

Priorytet 2

Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

zawiera w sobie działania z zakresu szkolnictwa, kultury i dziedzictwa kulturowego, rozwoju lecznictwa i opieki społecznej oraz rozwoju sportu i rekreacji. Realizacja tych zadań ma na celu podniesienie poziomu kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, rozwój województwa poprez organizację imprez kulturalnych promujących region w kraju i za granica, podwyższenie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

W ramach rozwoju szkolnictwa wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

- Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, projekt zgłoszony przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Zadanie zlokalizowane w Suwałkach.

- Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży, projekt zgłoszony przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Zadanie zlokalizowane w Łomży.

- Utworzenie w Bielsku Podlaskim oddziału zamiejscowego wyższej szkoły zawodowej, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie zlokalizowane w Bielsku Podlaskim.

Realizacja wymienionych wyżej projektów zapewni młodzieży łatwiejszy dostęp do studiów wyższych, ułatwi start zawodowy młodzieży wkraczającej w wiek produkcyjny. Wpłynie także na wzmocnienie edukacyjnego procesu restrukturyzacji rolnictwa na obszarze woj. podlaskiego.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach - kontynuacja inwestycji, projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

Zadanie zlokalizowane Siemiatyczach.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach wpłynie na poprawę warunków sanitarnych, socjalnych i dydaktycznych, stworzy możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć sportowych i kulturalnych, da możliwość korzystania z Biblioteki Pedagogicznej, powstaną nowe pomieszczenia do pracy.

- II etap rozbudowy Zespołu Szkół Rolniczych w Mońkach, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

Zadanie zlokalizowane w Mońkach, powiat Mońki.

Celem realizacji projektu jest nowoczesna, dobrze wyposażona materialna baza edukacyjna przystosowana do elastycznego reagowania na zapotrzebowanie zmieniajacego się rynku pracy, dostepna dla szerokich kręgów młodzieży wiejskiej edukacja publiczna ogólnokształcąca i zawodowa, możliwość kształcenia ponadgimnazjalnego, zawodowego uczniów niepełnosprawnych oraz zwiększenie ilości stałych miejsc pracy, zmniejszenie negatywnych wpływów grup nieformalnych poprzez alternatywę pracy na rzecz własnego rozwoju.

- Program zapewniania jakości w edukacji, projekt zgłoszony przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Zadanie zlokalizowane w województwie podlaskim, w oparciu o Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, powiat suwalski, Łomża.

Realizacja zadnia wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia i wychowania, stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy szkołami oraz podwalin do tworzenia lokalnej polityki oświatowej na poziomie gminy i powiatu. Powszechna dostępność do usługi diagnostycznej - diagnoza edukacyjna. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa regionu spowoduje m. in. wyzwalanie przedsiębiorczości i aktywności na rynku pracy, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia.

- Centra innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii, projekt zgłoszony przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zadanie zlokalizowane w Augustowie.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na techniczne dostosowanie nowej placówki CKP do wymogów zaistniałych ze względu na reformę oświaty, będzie prowadzić do kształcenia w systemie stacjonarnym jak i zaocznym.

W ramach rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

- Budowa Książnicy Podlaskiej, projekt zgłoszony przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Samorząd Województwa).

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie dostępności do zbiorów i zabezpieczenie posiadanych materiałów bibliotecznych, a także na podniesienie zakresu usług bibliotecznych.

- XX - Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2001, projekt zgłoszony przez Fundację "Muzyka Cerkiewna".

Zadanie zlokalizowane w Hajnówce, powiat hajnowski.

Przeprowadzenie przesłuchań konkursowych umożliwi uczestnictwo ok. 40 chórów z 15 państw, bezpośredni odbiór koncertów przez 15-tysięczną publiczność, stworzy możliwość konfrontacji wykonań muzyki cerkiewnej, wzrost świadomości muzycznej mieszkańców regionu i podniesie aktywność gospodarczą regionu w sferze usług turystycznych, hotelarsko-gastronomicznych, handlowych.

- Promocja regionu gminy w kraju i za granicą - wspólorganizator II Miedzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych, projekt zgłoszony przez Urzad Gminy Wizna.

Zadanie zlokalizowane w Wiźnie, powiat Łomża.

Realizacja zadnia ułatwi kontakty filmowcom, twórcom z zachodu i wschodu Europy, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej terenu, stworzy szansę umocnienia więzi wśród społeczeństwa i struktur lokalnych.

- Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych - XI Muzyczne Dialogi nad Bugiem, projekt zgłoszony przez Zarząd Gminy Mielnik.

Zadanie zlokalizowane w Mielniku, Amfiteatr „Topolina”, powiat Siemiatycze.

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie polskich wyobrażeń o kulturze mniejszości narodowościowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce oraz na promowanie osiągnięć twórców ludowych, wymianę doświadczeń i owocnych kontaktów między tymi mniejszościami.

- Rewitalizacja zabytkowej zabudowy drewnianej wsi podlaskiej, projekt zgłoszony przez Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie zlokalizowane na obszarze powiatów: sejneńskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i łomżyńskiego.

Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną regionu, przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców przy organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, stworzy możliwość rozwoju badań historyczno-konserwatorskich nad drewnianą architekturą wiejską woj. podlaskiego.

- Szlakiem czterech wyznań, projekt zgłoszony przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.

Zadanie zlokalizowane na obszarze gmin: Krynki, Sokółka, Szudziałowo, Kuźnica Białostocka, Dąbrowa Białostocka; miejscowości: Bohoniki, Kruszyniany, Różanystok, powiat sokólski.

Projekt przyczyni się do powstania nowych miejsc obsługi podróżnych, usprawnienia komunikacji transportu, zwiększenia ruchu turystycznego o 20 tys. osób rocznie, stworzenia 30 nowych miejsc pracy na początku działalności (tj.2001-2003), a w okresie późniejszym do 3000 miejsc pracy (do 2013r.); zmodernizowanie dróg o długości 92,2 km.

- Modernizacja i adaptacja budynku  dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Łomży.

Zadanie zlokalizowane w Łomży.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków pracy pracowników. Szeroka oferta programowa wpłynie na promocję naszego regionu i przyczyni się do większego odwiedzania Łomży. W obiekcie powstanie nowa galeria wystawiennicza (prace dzieci) z punktem widokowym na panoramę miasta.

- Modernizacja sali koncertowej Filharmonii Białostockiej, projekt zgłoszony przez Zarząd Filharmonii Białostockiej.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków  higienicznych publiczności i pracowników, co powiększy liczbę słuchaczy i imprez kulturalnych.

- Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku, projekt zgłoszony przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja inwestycji przywróci  stan pierwotny budynku wpisanego, ze względu na wybitne walory architektoniczne, do rejestru zabytków.

W ramach rozwoju lecznictwa i opieki socjalnej wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

- Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane 15-062 Białystok, ul. Warszawska 15.

- Budowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

- Modernizacja spalarni odpadów medycznych niebezpiecznych, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane 15-540 Białystok, Żurawia 14, powiat Białystok.

Realizacja wyżej wymienionych zadań ma na celu zwiększenie liczby łóżek noworodkowych (65) i łóżek pacjentek (115), stworzenie dodatkowych sal operacyjnych, przychodni konsultacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, centralnej sterylizatorni. Projety przyczynią się także ochrony środowiska naturalnego.

- Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - Ośrodek Rolnictwa Tradycyjnego, projekt zgłoszony przez Powiat Suwalski.

Zadanie zlokalizowane w powiecie suwalskim.

Realizacja zadania pozwoli na objęcie systematycznym wsparciem prowadzącym do usamodzielnienia w ciągu roku, w grupach stacjonarnych, co najmniej 120 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu woj. podlaskiego w zakresie:

- rehabilitacji społecznej;

- rehabilitacji zawodowej;

w grupie pobytu dziennego rehabilitowanych będzie ok. 36 osób w ciągu roku;

poprzez turnusy rehabilitacyjne przejdzie ok. 200 osób z zaburzeniami psychicznymi w ciągu roku.

- Rozbudowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Łomży, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Łomży.

Zadanie zlokalizowane w Łomży.

Realizacja projektu przyczyni się do porawy świadczonych usług na rzecz mieszkanek domu, umożliwi przystosowanie niepełnosprawnych do życia (pracownie tematyczne, poradnie specjalistyczne, gabinety zabiegowe).

Zadanie zlokalizowane w Hajnówce

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do podstawowej opieki psychiatrycznej i opieki zdrowotnej dla uzależnionych.

W ramach rozwoju sportu i rekreacji wybrane zostały następujące zadania do realizacji:

- Zespół sportowo-rekreacyjny na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowo-Uzdrowiskowego w Supraślu, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta w Supraślu.

Zadanie zlokalizowane w Supraślu, powiat Białystok.

Realizacja zadania ma na celu uruchomienie zespołu sportowo - rekreacyjnego, poprawę dostępności do obiektów sportu i rekreacji (też dla niepełnosprawnych), zwiększenie atrakcyjności regionu, stworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora turystyki aktywnej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu, integrację mieszkańców poprzez wspólne osiągnięcie celu i dalszych korzyści finansowych.

- Centrum Sportów Wodnych i Rehabilitacji, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Augustów.

Zadanie zlokalizowane w Augustowie.

- Centrum Sportów Wodnych "Augustów", projekt zgłoszony przez Starostwo Powiatowe Augustów.

Zadanie zlokalizoawane w Augustowie.

- Modernizacja stadionu BKS Jagielonia, projekt zgłoszony przez Jagielonia – Wersal Podlaski Sportowa S.A. Białystok.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja wyżej wymienionych zadań ma na celu zwiększenie ilości osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia, poniesienie prestiżu regionu w kraju i zagranicą, stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie ruchu turystycznego poprzez podniesienie atrakcyjności regionu, organizację ponadlokalnych imprez sportowych (zawody w pływaniu, skokach z trampoliny, ratownictwie wodnym, sportach obronnych), przygotowywanie do zawodów polskiej kadry olimpijskiej, wspomaganie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej placówek sanatoryjnych.

- Budowa Akademickiego Centrum Sportu, projekt zgłoszony przez Politechnikę Białostocką.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja zadania stworzy możliwości rozwoju akademickiego sportu wyczynowego, pozwalającego na promowanie sportowców z regionu północno- wschodniego na arenie sportu krajowego i międzynarodowego (uniwersjady). Hala będzie miała charakter wielofunkcyjny, z możliwością użytkowania jej również jako sala widowiskowa i wystawiennicza.

Priorytet 3

Wsparcie bazy ekonomicznej kraju,

zawiera w sobie działania z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, produkcji i usług, wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą, rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, rozwoju technologii informacyjnych oraz promocji województwa. Realizacja wybranych zadań ma na celu wspieranie powstawania oraz rozwoju przemysłu i sektora MŚP, tworzenie warunków dla wymiany handlowej, innowacji oraz rozwoju turystyki.

Do realizacji wybrano nastepujace zadnia:

- Udostępnienie terenów inwestycyjnych na skraju Puszczy Białowieskiej, projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Hajnówka.

Zadanie zlokalizowane w powiecie hajnowskim.

Realizcja zadania ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób w zatrudnieniu stałym i sezonowym,  zwiększenie ruchu turystycznego o 50 tys. osób rocznie.

- Komputerowy System Informacji Turystycznej i Promocji Województwa Podlaskiego, projekt zgłoszony przez Urząd Marszałkowski, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie łatwego dostępu do informacji - średnio co 40 km - Centrum Obsługi Informacji, zmniejszenie się czasu oczekiwania turysty na informację o innym regionie, kraju, czy też rezerwację usługi (z 20 min. do 5 min.); możliwość porozumienia się w obcych językach i uzyskania pełnej informacji o atrakcjach i usługach, wzrost stopnia wykorzystania bazy noclegowej - poprawa standardu zwłaszcza w zakresie urządzeń sanitarnych.

- Utrzymanie  i  eksploatacja  urządzeń  melioracji  wodnych  podstawowych  w 2001r., projekt zgłoszony przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

Realizacja zadania pozwoli na rozpoczęcie melioracji, zwłaszcza na terenach typowo rolniczych, co przyczyni się do poprawy warunków produkcji roślinnej.

- Wspieranie instytucji pozarządowych działających na rzecz rozwoju regionalnego, projekt zgłoszony przez Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

- Samorządy lokalne w procesie integracji z Unią Europejską, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen".

Zadanie zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego.

Realizacja zadania ma na celu wzrost wiedzy oraz umiejętności samorządów, organizacji oraz podmiotów gospodarczych w zakresie tworzenia zarządzania i koordynacji projektów finansowych ze środków UE.

- Stanowiska Obsługi Internetowej (SOI), projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen".

Zadanie zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego.

Zadnie ma na celu wzrost wiedzy mieszkańców wsi i małych miasteczek na temat internetu oraz możliwości jego wykorzystania dla potrzeb edukacyjnych oraz gospadarczych.

- Utworzenie Funduszu Wspierania Aktywności Gospodarczej, projekt zgłoszony przez Powiat Wysokomazowiecki.

Zadanie obejmuje obszar powiatu wysoko-mazowieckiego.

Realizacja zadania ma na celu konsolidowanie prezentacji i wspieranie dążeń na polu organizacyjno-prawnym tworząc niezbędne zaplecze i niejako nadbudowę; poprawa warunków pracy i opłacalności gospodarstw rolnych; zahamowanie zmian koniunkturalnych, likwidacja praktyk monopolistycznych oraz pozyskanie nowych kontrahentów.

- Ośrodek  Wspierania przedsiębiorczości i Zarządzania Informacją Gospodarczą, projekt zgłoszony przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Realizacja projektu zapewni wzrost efektywności MŚP, zwiększy dostęp do informacji w zakresie potrzeb potencjalnych kontrahentów i kooperantów. Umożliwi także nawiązanie współpracy z firmami w kraju i z zagranicy.

- Centrum Innowacji i Transferu Nowoczesnych Technologii, projekt zgłoszony przez Politechnikę Białostocką.

Zadanie zlokalizowane w Białymstoku.

Stworzenie Centrum umożliwi poprawę dostępności informacji naukowo – technicznych, promocję innowacji, podwyższenie kwalifikacji w zakresie wdrażania i promowania rozwiązań innowacyjnych, wymianę informacji w dziedzinie skutecznych i prawidłowych form działania firm, tworzenie nowych miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni i innych osób, zwiększenie konkurencyjności regionalnych firm.

- Budowa informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administrację samorządową, projekt zgłoszony przez Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

Realizacja zadania zapewni system elektronicznej łączności dla jednostek samorządu terytorialnego, udostępnienie jakościowo nowych możliwości w zakresie gromadzenia i udostępnienia zasobów informacyjnych regionu, znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami a administracją samorządową, znaczący postęp w zakresie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, partnerami społecznymi a administracją samorządową, usprawnienie procesów inwestowania, zwiększenie możliwości promocji regionu w skali globalnej.

Priorytet 4

Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych

zawiera w sobie działania z zakresu wdrażania specjalnych programów w celu zmniejszenia zagrożeń patologicznych, stworzenia oferty pomocy dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, rozwoju systemu niepublicznych usług rynku pracy. Realizacja tych zadań ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej, zdobycie nowych kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku, aktywizację ludności, tworzenie nowych małych przedsiębiorstw, ograniczenie przejawów marginalizacji społecznej w środowisku lokalnym.

Wybrano nastepujace zadnia:

- Promowanie zatrudnienia bezrobotnych z wybranych grup ryzyka, projekt zgłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

Zadanie zlokalizowane w powiecie hajnowskim, gminy: Czyże , Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Narew, Narewka, miasto Hajnówka, miasto i gmina Kleszczele.

Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie bezrobocia w odniesieniu do:

- bezrobotnych z wybranych grup ryzyka: udoskonalone działania w zakresie poszukiwania pracy; zwiększony odsetek osób bezrobotnych uzyskujących zatrudnienie; poprawa sytuacji własnej i rodziny; przywrócenie pozytywnych postaw wobec pracy;

- pracodawców z sektora prywatnego i publicznego: niższe koszty pozyskania pracowników; wymierne wsparcie finansowe dla rozwoju MŚP; wzrost konkurencyjności;

- samorządów gminnych: aktywizacja społeczności lokalnej; ograniczenie przejawów marginalizacji społecznej w środowisku lokalnym.

- Dokształcanie i dostosowanie profili kształcenia ludności województwa podlaskiego /Ziemia Łomżyńska/ do potrzeb rynku  pracy w kontekście  i ntegracji Polski z Unią Europejską, projekt zgłoszony przez Zarząd Miasta Łomży.

Zadanie zlokalizowane w Łomży.

Realizacja zadania pociągnie za sobą aktywizację ludności (w tym bezrobotnych), powstawanie nowych małych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy, zaspakajanie potrzeb ludności wiejskiej, tworzenie klimatu przedsiębiorczości.

- Aktywizacja zawodowa młodzieży, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

Realizacja powyższego projektu umożliwi świadczenie profesjonalnych usług poradnictwa i informacji zawodowej: 100 osób, szkolenie mające na celu przekwalifikowanie bądź podniesienie kwalifikacji oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia: 75 osób.

- Program wspierania restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, projekt zgłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Zadanie obejmuje teren województwa podlaskiego.

Realizacja tego zadania umożliwi zaktywizowanie 2.308 osób. Pociągnie to za sobą spadek bezrobocia.

Realizacja wyżej wymienionych zadań przyczyni się do rozwoju każdego z czterech wskazanych w “Strategii Rzowoju Województwa Podlaskiego” obszarów funkcjonalnych.

W obszarze Zachodnim, poprzez przeprowadzenie działań melioracyjnych  i modernizację wojwódzkiej sieci drogowej  poprawią się warunki rozwoju rolnictwa i możliwości przetwórstwa rolno-spożywczego. Pozwoli to między innymi na bardziej dynamiczny rozwój rolnictwa i zmniejszenie bezrobocia.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze Południowo – Wschodnim przyczyni się do zlikwidowania barier w rozwoju tworzenia nowych miejsc pracy oraz dbałości o ochronę środowiska, a co za tym idzie - zwiększy się atrakcyjność turystyczna tego terenu.

Działania w infrastrukturze technicznej (drogowej, wodno-kanalizacyjnej) w Północnym obszarze funkcjonalnym, umożliwi w większym stopniu dostępność terenów atrakcyjnych turystycznie, gdzie są najlepsze warunki do rozwoju rekreacji i czynnego wypoczynku. Zaowocuje to powstawaniem nowych miejsc pracy (m.in. turystyka aktywna, krajobrazowa, jak również i wiejska).

Obszar Centralny poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz działalności gospodarczej będzie miał szansę na skuteczniejszy rozwój przedsiębiorczości. Znaczne wsparcie inwestycji węzła komunikacyjnego Białegostoku to wzrost znaczenia w kraju i Europie stolicy naszego województwa.

# INDYKATYWNY PLAN FINANSOWY

Możliwości finansowe województwa podlaskiego pozostają w związku z jego sytuacją gospodarczą. Dochód województwa zależy pośrednio od kondycji gospodarczej kraju, rentowności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie oraz od dochodów jego mieszkańców. Od tych czynników zależy wysokość wpływów finansowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W myśl obecnie obowiązujących uregulowań samorząd województwa posiada 1,5% udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych i 0,5% udziału w dochodach od osób prawnych. Poziom dochodów własnych z tych dwóch źródeł jest niewystarczający do realizacji zadań samorządu województwa związanych ze stymulowaniem rozwoju województwa. Zainicjowane zmiany w dochodach samorządnego województwa (np. zmiana udziałów we wpływach z PIT i CIT) mogłyby podwyższyć wkład własny do projektów realizowanych w ramach środków pomocowych oraz jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach kontraktu z rządem.

Projekcję dochodów samorządów województwa podlaskiego do 2006r. w rozbiciu na źródła przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Z badań wynika, że około 30 % dochodów stanowić będą dochody własne, w tym 19% z lokalnych dochodów, opłat i podatków. Pozostałą część dochodów własnych stanowić będą udziały w PIT i CIT. Resztę, 69% łącznych dochodów samorządów, stanowić będą dotacje i subwencje z budżetu państwa.

Tabela 4.

Projekcja dochodów samorządów województwa podlaskiego (w mln zł.)

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem Dochody własne Udziały w CIT Udziały w PIT Podatki lokalne Opłaty Pozostałe dochody Dotacje celowe Subwencja ogólna | 2 141,3 689,2 18,8 236,3 232,7 41,2 160,2 507,4 944,7 | 2 288,4 723,8 19,6 249,7 243,9 43,1 167,6 535,8 1 028,8 | 4 429,7 1 413,0 38,4 486,0 476,6 84,3 327,8 1 043,2 1 973,5 |

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Potencjał Inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Warszawa 2000

Z prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (tabela 5) wynika, iż bieżące wydatki samorządów terytorialnych pochłoną w latach 2000-2006 w cenach bieżących 14 mld zł. Wydatki bieżące pochłoną w tym okresie około 81,6% łącznych dochodów samorządów. Około 59% stanowić będą koszty wynagrodzeń oraz pochodnych. Drugą dużą pozycją będą pozostałe wydatki, które pochłoną prawie trzecią część wydatków bieżących. Zauważyć można bardzo niski udział kosztów obsługi zadłużenia 0,5% - mimo założonego wzrostu długu.

Tabela 5.

Projekcja wydatków bieżących samorządów województwa podlaskiego (w mln zł.)

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Obsługa długu Pozostałe wydatki | 1 787,8 1 050,3 160,0 7,3 570,2 | 1 894,2 1 119,6 169,0 9,1 596,4 | 3 682,0 2 169,9 329,0 16,4 1 166,6 |

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Potencjał Inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Warszawa 2000

Dominującymi źródłami finansowania potrzeb rozwojowych są budżety gmin, powiatów, województwa, budżet państwa oraz zyski przedsiębiorstw. Inwestycje w województwie są finansowane z budżetów gmin, powiatów, województwa, budżetu państwa i prywatnych środków finansowych.

Uzupełnieniem źródeł inwestycji są również kredyty i pożyczki, w tym preferencyjne kredyty i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska.

Na podstawie obliczeń Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, można wykazać, że na wydatki inwestycyjne pozostanie 315 mln zł. Inwestycje kontynuowane pochłoną 625 mln zł. W efekcie kwota pozostała na potencjał własny (czyli na realizację nowych zadań inwestycyjnych ze środków własnych) wynosi 2,2 mld zł. Możliwości podejmowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą być zwiększone o 0,8 mld zł. dzięki zewnętrznym źródłom finansowania. Efektem jest potencjał inwestycyjny w kwocie 3 mld zł.

Tabela 6.

Potencjał własny i inwestycyjny samorządów województwa podlaskiego, (w mln zł.)

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne Inwestycje kontynuowane | 2 141,3 1 787,8 353,5 35,4 211,8 | 2 288,4 1 894,2 394,2 389,4 110,8 | 4 429,7 3 682,0 747,7 424,8 322,6 |
| Potencjał własny Zmiana stanu zadłużenia Potencjał inwestycyjny | 106,4 146,0 252,4 | 244,0 146,0 390,0 | 350,4 292,0 642,4 |

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Potencjał Inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Warszawa 2000

Indykatywny podział środków finansowych między priorytety rozwoju województwa podlaskiego i działania

w latach 2001 – 2002

| Lp | Priorytety | udział w % |  | Działania w ramach priorytetów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | ranga |  |
| 1. | Rozwój endogenicznego potencjału województwa z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. | 55 | 1 | Rozwój systemu transportowego województwa |
|  |  |  | 2 | Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych |
|  |  |  | 3 | Ochrona i kształtowanie środowiska |
|  |  |  | 4 | Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony transgranicznych walorów środowiska przyrodniczego |
| 2. | Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym | 20 | 5 | Poprawa warunków zamieszkiwania ludności |
|  |  |  | 1 | Rozwój szkolnictwa oraz kształcenia ustawicznego |
|  |  |  | 6 | Rozwój rodziny i wychowania młodego pokolenia |
|  |  |  | 2 | Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej |
|  |  |  | 4 | Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego |
|  |  |  | 3 | Rozwój sportu i rekreacji |
|  |  |  | 7 | Rozszerzenie kontaktów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym i międzyregionalnym |
| 3. | Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa | 20 | 1 | Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich |
|  |  |  | 2 | Rozwój produkcji i usług w tym przemysłu nieuciążliwego dla środowiska naturalnego |
|  |  |  | 3 | Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą |
|  |  |  | 4 | Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego |
|  |  |  | 5 | Rozwój technologii informacyjnych |
|  |  |  | 6 | Promocja województwa |
| 4. | Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych | 5 | 1 | Stworzenie oferty pomocy dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem |
|  |  |  | 2 | Rozwój systemu niepublicznych usług rynku pracy |
|  |  |  | 3 | Wdrażanie specjalnych programów w celu zmniejszenia zagrożeń patologicznych |
|  | Razem | 100 |  |  |

Indykatywny podział środków finansowych między priorytety rozwoju województwa podlaskiego rekomendowanych zadań

w latach 2001 – 2002

| Priorytety | Budżet Państwa w tys. zł | Budżet Państwa w % | Budżet Województwa w tys. zł | Budżet Powiatu w tys. zł | Budżet Gminy w tys. zł | Środki pomocowe w tys. zł | Inne źródła finansowania w tys. zł | Budżet RAZEM w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Rozwój endogenicznego potencjału województwa z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. | 167 378,88 | 66,04 | 0 | 21 953,46 | 67 469,74 | 45 100,41 | 59 532,00 | 361 434,49 |
| Priorytet 2 Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* | 50 190,05 | 19,80 | 0 | 5 325,71 | 9 686,03 | 15 051,00 | 21 124,76 | 101 377,54 |
| Priorytet 3 Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa | 26 746,83 | 10,55 | 0 | 10 041,50 | 2 230,87 | 19 050,00 | 33 067,50 | 91 136,70 |
| Priorytet 4 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych | 9 136,62 | 3,60 | 0 | 944,75 | 112,50 | 944,75 | 2 961,15 | 14 099,77 |
| RAZEM: | 253 452,38 | 100,00 | 0 | 38 265,42 | 79 499,13 | 80 146,16 | 116 685,41 | 568 048,50 |

# * nie dotyczy kwoty 123 238 000 zł na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją szpitali w Białymstoku

# ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Odpowiedzialność za wdrożenie programu operacyjnego rozwoju województwa, który uzyska wsparcie ze strony budżetu państwa będzie spoczywała na Rządzie oraz na Samorządzie Województwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego samorząd województwa, a w jego imieniu Zarząd Województwa, odpowiada za inicjowanie, formułowanie i realizację polityki rozwoju województwa, a więc za programowanie i realizację celów na poziomie regionalnym oraz za monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych w województwie na rzecz rozwoju. W rękach Zarządu Województwa skupiają się wszystkie działania związane z wdrażaniem wojewódzkiego programu operacyjnego.

Sejmik Województwa określa główne kierunki polityki rozwoju na poziomie wojewódzkim poprzez uchwalenie strategii rozwoju regionalnego oraz programów wojewódzkich.

Wojewoda z upoważnienia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego obok innych podmiotów uczestniczy w rokowaniach nad zawarciem kontraktu wojewódzkiego ze stroną samorządową. Na etapie realizacji kontraktu wojewoda jest odpowiedzialny za transfer środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju regionalnego do beneficjentów, nadzoruje proces monitorowania i przebieg wydatkowania środków budżetowych na podstawie kontraktów wojewódzkich i umów międzynarodowych.

Odpowiedzialnymi za wybór bezpośrednich wykonawców inwestycji oraz dostawców usług i towarów, a także za wykonanie wszelkich zaplanowanych i finansowych działań niezbędnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów będą bezpośredni beneficjenci czyli podmioty samorządowe (samorząd wojewódzki, gminy, związki gmin, powiaty), instytucje lokalne i regionalne, jak również podmioty niepubliczne. Podmioty te odpowiadają również za gromadzenie odpowiedniej dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji projektu.

Podstawową zasadą, na której opierać się będzie zarządzanie programem wojewódzkim jest zasada partnerstwa. Podstawą wdrażania musi być zintegrowane działanie. W realizację zaangażowane są różne szczeble administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za rozwój regionalny oraz podmioty zaliczane do szczebla niepublicznego.

Aby zapewnić szeroki udział społeczny w działaniach konsultacyjnych i koordynacyjnych pracy nad programem, powołany został Komitet Sterujący – organ konsultacyjno-doradczy do Programu Wojewódzkiego. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i środowisk gospodarczych. Wybrani członkowie komitetu są odpowiedzialni za reprezentowanie regionu jako całości. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

- opiniowanie projektu zasad sporządzania, trybu zgłaszania oraz kryteria wyboru zadań do Programu Wojewódzkiego,

- opiniowanie i rekomendowanie zadań zgłoszonych do Programu Wojewódzkiego poprzez zainteresowane podmioty,

- opiniowanie Programu Wojewódzkiego,

- opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian w zapisach Programu Wojewódzkiego.

Monitoring

W celu zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków finansowych istnieje potrzeba stworzenia spójnego systemu monitorowania programu.

Odpowiedzialność za monitorowanie wojewódzkiego programu operacyjnego rozwoju regionalnego spoczywać będzie na Regionalnym Komitecie Monitorującym, który będzie dokonywać okresowych przeglądów wdrażania programów wojewódzkich. Bieżący monitoring sprawowany będzie natomiast przez instytucje zarządzające programem w urzędach marszałkowskich. Regionalnemu Komitetowi Monitorującemu przewodniczyć będą równocześnie wojewoda i reprezentant Zarządu Województwa. Decyzje Komitetu Monitorującego muszą być jednocześnie potwierdzone przez obu współprzewodniczących. W przypadku rozbieżności zdań ostateczne decyzje podejmuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

W skład Komitetu Monitorującego mogą wejść przedstawiciele wojewody, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, innych ministrów, zarządu województwa, samorządów lokalnych, przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Do zadań Komitetu Monitorującego należeć będzie:

- nadzorowanie realizacji wspieranego przez państwo Programu Wojewódzkiego i projektów,

- przegląd postępu Programu Wojewódzkiego i w razie potrzeby przedstawienie propozycji zmiany w zakresie implementacji programu,

- opiniowanie okresowych raportów przygotowanych przez strony kontraktu,

- opiniowanie propozycji zmian oraz wypowiedzenia kontraktu wojewódzkiego.

Procedury dotyczące uruchomienia i obiegu przepływów finansowych, mających na celu zapewnienie ich przejrzystości oraz opis szczegółowych rozwiązań i procedur służących kontroli programu wojewódzkiego wynikają z Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz Ustawy o finansach publicznych.

Komitet Monitorujący zobowiązany będzie do składania rocznych raportów z przebiegu wdrażania Programu Wojewódzkiego. Przy ocenie postępu prac nad realizacją programu pomocny będzie system mierników:

##### Priorytet 1

Rozwój endogenicznego potencjału województwa z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju.

- Liczba km zmodernizowanych dróg.

- Przepływ towarów i osób.

- Wskaźnik dostępności.

- Liczba wypadków drogowych.

- Liczba km oddanych do użytku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Ilość gospodarstw obsługiwanych przez systemy dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Ilość ścieków wymagających oczyszczenia.

- Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy.

- Liczba nowych zakładów produkcyjno – usługowych.

- Wielkość przygotowanych terenów pod inwestycje.

Priorytet 2

Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

- Procentowy wzrost ludności z wyższym wykształceniem po 4 latach od wdrażania projektów z zakresu szkolnictwa wyższego.

- Ilość placówek medycznych

- Ilość lekarzy ogólnych i stomatologów na 10 tys. mieszkańców.

- Ilość udzielanych porad medycznych i hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców.

- Powierzchnia obiektów sportowych przypadająca na 10 tys. mieszkańców.

- Ilość miejsc na salach stałych (kina, teatry itp.) na 10 tys. mieszkańców.

- Widownia korzystająca z sal stałych.

- Ilość wolumenów w bibliotekach na 10 tys. mieszkańców.

- Ilość mieszkańców przypadających na 1 bibliotekę.

Priorytet 3

Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa

- Ilość nowych i ulepszonych atrakcji turystycznych.

- Liczba nowych miejsc noclegowych.

- Liczba sprzedanych noclegów.

- Liczba turystów odwiedzających region.

- Ilość nowych centrów informacji turystycznej.

- Ilość obiektów turystycznych o wysokim standardzie.

- Liczba nowych lub utrzymanych miejsc pracy.

- Ilość MŚP uzyskująca wsparcie finansowe.

- Wartość inwestycji sektora prywatnego.

- Liczba firm korzystająca z doradztwa.

- Jakość wytwarzanych produktów i świadczonych usług.

- Konkurencyjność przedsiębiorstw.

##### Priorytet 4

Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i marginalizacji grup społecznych.

- Ilość przeszkolonych osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami.

- Ilość przeszkolonych przedsiębiorców i pracowników MŚP.

- Liczba osób, która podniosła swoje kwalifikacje.

- Liczba bezrobotnych korzystających z kursów i usług doradczych.

- Stopa bezrobocia.

- Liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

- Ilość osób w wieku produkcyjnym wypadających z aktywności zawodowej.

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXXII/243/01

z dnia 22 stycznia 2001r.

Sejmiku Województwa Podlaskiego

w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002

# Załącznik nr 1 - Programy komplementarne i działania strukturalne

Od roku 2000 program Phare wraz z ISPA i SAPARD są całkowicie podporządkowane priorytetom Partnerstwa dla Członkostwa (Accession Partnership), czyli zasadom współpracy UE z krajami kandydującymi do członkostwa, przyjętymi podczas szczytu luksemburskiego 12-13 grudnia 1997r.

## 1.	 Phare

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego pozwala na identyfikację i wskazanie celu strategicznego programu operacyjnego Phare jakim jest wzrost konkurencyjności województwa w stosunku do innych regionów.

Cel ten zostanie osiągnięty  poprzez realizację następujących priorytetów:

- Rozbudowa infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

- Rozwój turystyki.

- Rozwój zasobów ludzkich.

- Wsparcie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Priorytety te są komplementarne w stosunku do osi 6 Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”.

- Rozbudowa infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Rozwój infrastruktury na terenie województwa jest szansą na szybszy rozwój regionu. Zły stan dróg, brak uzbrojonych w infrastrukturę komunalną terenów dla inwestorów jest w chwili obecnej dużą przeszkodą dla rozwoju przedsiębiorczości, wymiany handlowej i napływu kapitału zagranicznego. Dlatego też główne działania w tym obszarze polegać będą na modernizacji dróg krajowych i wojewódzkich, budowie i ulepszaniu infrastruktury komunalnej, infrastruktury ochrony środowiska, tworzeniu warunków do lokowania się nowych firm.

Wskaźniki osiągnięć dla tego priorytetu:

Produkty:      -    liczba km zmodernizowanych dróg

- liczba km oddanych do użytku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- wielkość przygotowanych terenów pod inwestycje

- liczba nowych miejsc pracy

- liczba nowych zakładów produkcyjno – usługowych

Rezultaty:     -     skrócenie czasu podróży

- zmniejszenie kosztów transportu

- wzrost wskaźnika dostępności

- wzrost gospodarstw obsługiwanych przez nowe systemy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Oddziaływanie:

- liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy

- wzrost bezpieczeństwa na drogach

- zwiększony przepływ towarów i osób

- zmniejszenie presji na środowisko

- Rozwój turystyki.

Dużą szansę na rozwój ekonomiczny stanowi także ekologiczno – przyrodnicza przestrzeń regionu. Rozległe  tereny o unikatowych w skali kraju i Europy walorach krajobrazowych, wielokulturowe dziedzictwo i zabytki kultury materialnej pozwalają upatrywać w turystyce zróżnicowanego rozwoju, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Przemysł turystyczny może być „lokomotywą” generowania nowych miejsc pracy oraz zwiększenia dochodów ludności.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są nowe inwestycje, które wpłyną na zwiększenie chłonności turystycznej, stworzenie nowego produktu turystycznego oraz systemu informacji i dystrybucji. Podstawowymi działaniami w tym zakresie będą: modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zagospodarowanie i ochrona turystycznych obiektów historycznych oraz promocja i informacja turystyczna.

Wskaźniki osiągnięć:

Produkty:        -    ilość stworzonych i ulepszonych atrakcji turystycznych

- liczba nowych miejsc noclegowych

- nowe centra informacji turystycznej

Rezultaty:     -     wzrost liczby turystów odwiedzających region objęty pomocą

- liczba sprzedanych noclegów

- wzrost obiektów turystycznych o wysokim standardzie

Oddziaływanie:

- liczba nowych lub utrzymanych miejsc pracy po 3 latach

- roczna liczba turystów w regionie

- Rozwój zasobów ludzkich.

Bardzo ważnym zadaniem dla rozwoju regionu jest tworzenie warunków dla poprawy jakości zasobów ludzkich. Województwo podlaskie należy do tych obszarów kraju, w których odsetek ludzi z wyższym i średnim wykształceniem kształtuje się poniżej średniej krajowej. Szczególnie niski poziom wykształcenia występuje na terenach wiejskich. Fakt ten stanowi znaczną przeszkodę w zwiększaniu zatrudnialności. Inwestycje w kapitał ludzki są jednym ze sposobów na osiągnięcie spójności społecznie i ekonomicznej. Potencjał intelektualny zadecyduje w przyszłości o powstaniu silnych środowisk innowacyjnych i powstaniu nowych dziedzin aktywności gospodarczej.

W ramach tego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:

- szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla pracujących, przedsiębiorców, bezrobotnych, młodzieży oraz nauczycieli,

- doradztwo i informacja zawodowa,

- staże i praktyki zawodowe

- pakty na rzecz zatrudnienia.

Wskaźniki osiągnięć:

Produkty:      -    ilość przeszkolonych osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami

- ilość przeszkolonych przedsiębiorców i pracowników MŚP

- ilość przeszkolonych nauczycieli i uczniów w ramach zajęć 
o przedsiębiorczości

Rezultaty:      -    liczba pracowników MŚP objętych szkoleniami

- liczba osób, która podniosła swoje kwalifikacje

- liczba bezrobotnych korzystających z kursów i usług doradczych

Oddziaływanie:

- % zatrudnienia beneficjentów po okresie 3 lat

- spadek stopy bezrobocia

- liczba osób podejmująca własną działalność gospodarczą

- wzrost kwalifikacji zawodowych grup docelowych

4. Wsparcie dla rozwoju MŚP.

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią zmian strukturalnych w regionie. Sektor ten wnosi istotny wkład w tworzenie miejsc pracy i wchłonięcie zasobów siły roboczej uwolnionej w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. Można więc traktować go jako instrument walki z bezrobociem. Poza tym właśnie MŚP dostrzegają bardziej potrzebę dostosowań do wymogów gospodarki rynkowej: podnoszenie jakości, wchodzenie w nisze rynkowe celu pozyskania nowych odbiorców.

Do głównych barier rozwojowych tej grupy przedsiębiorstw należą bariery finansowe, w tym warunki kredytowania przez banki. W porównaniu z firmami dużymi MŚP mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, a ich możliwości inwestycyjne uwarunkowane są wielkością zakumulowanego kapitału oraz bieżącą efektywnością ekonomiczną. Dlatego też istotnym zadaniem jest wspieranie tego typu podmiotów w ich dążeniach rozwojowych.

Działania w tym obszarze koncentrować się będą głównie na:

- dotacjach do inwestycji

- usługach doradczo – szkoleniowych.

Wskaźniki osiągnięć:

Produkty:      -    ilość MŚP uzyskująca wsparcie finansowe

- wartość inwestycji sektora prywatnego

- liczba firm korzystająca z doradztwa

Rezultaty:     -     liczba utworzonych nowych miejsc pracy

- wzrost obrotów we wspieranych przedsiębiorstwach

- wyższa jakość wytwarzanych produktów i świadczonych usług

Oddziaływanie:

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

- spadek stopy bezrobocia

- zwiększenie poziomu inwestycji

- zmiana poziomu PKB

Realizacji priorytetu 1. Rozbudowa infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa służyć będzie wdrażanie następujących projektów:

- W ramach PHARE 2001

##### I.

- Tytuł: Modernizacja drogi krajowej Nr 61 (odcinek Szczuczyn –Grajewo)

- Lokalizacja: województwo podlaskie, powiat grajewski

- Cele:

- zwiększenie atrakcyjności regionu jako obszaru inwestycyjnego, które doprowadzi do wzrostu wartości inwestycji w usługach i w sektorze produkcyjnym

- zwiększenie poziomu obrotów handlu zagranicznego w obrębie regionu

- tworzenie nowych miejsc pracy w powiązaniu z usprawnieniem kanałów transportowych

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróżowania

- wzrost poziomu dochodów związanych z ruchem turystycznym na terenie regionu;

- Główne zadania:

- poszerzenie nawierzchni

- wzmocnienie nawierzchni

- wykonanie obiektów związanych z bezpieczeństwem drogowym

5. Oczekiwane rezultaty:

- zwiększenie liczby inwestorów poszukujących możliwości inwestowania w miejscach, których atrakcyjność zostanie zwiększona w wyniku realizacji projektu

- zwiększony przepływ użytkowników, włączając w to transport związany handlem zagranicznym

- dodatkowa liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku rozwoju infrastruktury transportowej

- zmniejszenie liczby wypadków widoczne w ujęciu statystycznym;

- Beneficjenci: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 3 100 000

- współfinansowanie krajowe – 5 100 000

- razem – 8 200 000

II.

- Tytuł: Budowa kład drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku

- Lokalizacja: województwo podlaskie, Miasto Białystok

- Cele:

- stworzenie korzystniejszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

- usprawnienie przepływu pasażerów i towarów

- tworzenie nowych miejsc pracy

- zwiększenie bezpieczeństwa podróży

- zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska

- Główne zadania:

- wykonanie jezdni

- przebudowa infrastruktury podziemnej

- Oczekiwane rezultaty:

- oszczędność czasu podróży

- zwiększenie wskaźnika dostępności

- stworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy

- Beneficjenci: Zarząd Miasta Białystok

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 2 700 000

- współfinansowanie krajowe – 900 000

- razem – 3 600 000

III.

- Tytuł:  System wodno – kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin

- Lokalizacja: województwo podlaskie, Miasto Łomża, gmina Łomża i Piątnica.

- Cele:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,

- zapewnienie dostępności do infrastruktury komunalnej,

- polepszenie usług w dziedzinie infrastruktury w celu zaspokojenia oczekiwań

- mieszkańców  oraz potencjalnych inwestorów,

- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

- tworzenie warunków do rozwoju  turystyki i rekreacji.

- Główne zadania:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- przebudowa i budowa wodociągów

- odbudowa nawierzchni drogowej

- Oczekiwane rezultaty:

- zapewnienie infrastruktury technicznej dla nowopowstających  i rozwijających  się  zakładów

- powstanie nowych przedsiębiorstw

- powstanie nowych miejsc pracy

- zwiększenie ilości miejsc noclegowych

- Zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej na  obszarze miasta Łomży i gmin o

- Beneficjenci: Zarząd Miasta Łomża, Zarząd Gminy Łomża, Zarząd Gminy Piątnica

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 2 000 000

- współfinansowanie krajowe – 2 050 000

- razem – 4 050 000

- W ramach PHARE 2000

I.

- Tytuł: Modernizacja infrastruktury transportowej na poziomie regionalnym: droga krajowa Nr 61 (odcinek Grajewo – Rajgród)

- Lokalizacja: województwo podlaskie.

- Cele:

- zwiększenie atrakcyjności regionu jako obszaru inwestycyjnego

- zwiększenie poziomu obrotów handlu zagranicznego w obrębie regionu

- tworzenie nowych miejsc pracy w powiązaniu z usprawnieniem kanałów transportowych

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróżowania

- wzrost poziomu dochodów związanych z ruchem turystycznym na terenie regionu

- Główne zadania:

- poszerzenie nawierzchni

- wzmocnienie nawierzchni

- dopasowanie do parametrów GP

- wykonanie obiektów związanych z bezpieczeństwem drogowym

5. Oczekiwane rezultaty:

- poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa podróżowania

- zwiększony przepływ użytkowników

- dodatkowa liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku rozwoju infrastruktury transportowej

- wzrost liczby nowych inwestycji

- łatwiejszy dostęp do rynku krajowego i międzynarodowego

- Beneficjenci: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 3 800 000

- współfinansowanie krajowe – 2 100 000

- razem – 5 900 000

II.

- Tytuł: Budowa tunelu w Białymstoku

- Lokalizacja: Białystok, trasa drogi wojewódzkiej tworzącej z innymi drogami wojewódzkimi i krajowymi węzeł komunikacyjny

- Cele:

- rozwój infrastruktury komunikacyjnej na poziomie regionalnym

- zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji

- tworzenie nowych miejsc pracy związane z poprawą infrastruktury transportowej

- zwiększenie bezpieczeństwa podróży

- Główne zadania:

- realizacja systemu nośnego wiaduktu

- wykonanie infrastruktury podziemnej  i nawierzchni drogowej

- Oczekiwane rezultaty:

- budowa 106,4 m tunelu pod przejazdem kolejowym

- zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

- zwiększenie możliwości transportowych, komunikacyjnych

- zwiększenie dostępności regionu dla biznesu

- nowe miejsca pracy utworzone w wyniku rozwoju infrastruktury transportowej

- Beneficjenci: Zarząd Miasta Białystok

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie PHARE – 4 320 000

- współfinansowanie krajowe – 4 480 000

- razem – 8 800 000

III.

- Tytuł: Lokalne inwestycje infrastrukturalne dla stałego rozwoju województwa

- Lokalizacja: Wybrane miasta województwa podlaskiego, zidentyfikowane jako miejsca priorytetowe dla projektów małych inwestycji infrastrukturalnych w obszarze oczyszczania ścieków, budowy wodociągów, transportu, zaopatrzenia w gaz i budowy miejsc odpowiednich dla rozwoju biznesu

- Cele:

- rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury w małych miastach i gminach wiejskich

- poprawa konkurencyjności wybranych miejsc

- bardziej zrównoważony wzrost całego regionu

- poprawa jakości ochrony środowiska

- Główne zadania:

Przyznanie małych grantów (50 000 minimum) na współfinansowanie kosztów budowy lokalnej infrastruktury w obszarach transportu oraz zarządzania wodą i ściekami.

- Rezultaty:

- stworzenie warunków dla inwestycji

- rozwój MŚP

- wzrost zatrudnienia

- zwiększenie ochrony środowiska

- Beneficjenci:  Gminy, powiaty,  lokalne społeczności województwa podlaskiego

7. Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 2 900 000

- współfinansowanie krajowe – 967 000

- razem – 3 867 000

W celu realizacji priorytetu 2 - Rozwój turystyki wdrażany będzie projekt w ramach PHARE 2000; do PHARE 2001 nie zgłoszono projektu.

- Tytuł: Poprawa stanu technicznego i opracowania marketingowe terenu Kanału Augustowskiego jako produktu turystycznego o wyjątkowej wartości turystycznej

- Lokalizacja: Północna część woj. podlaskiego, teren Kanału Augustowskiego w okolicach Augustowa, Sejn, Suwałk.

- Cele projektu:

a) stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnego przemysłu turystycznego

jako nowoczesnego, konkurencyjnego komponentu ekonomii regionu

b) tworzenie nowych miejsc pracy

c) generacja przychodu dla społeczności lokalnych

- Główne zadania:

- budowa i rozwój nabrzeża Kanału Augustowskiego

- budowa systemu kanalizacji, wodociągów i rozwój infrastruktury w najatrakcyjniejszych częściach Kanału Augustowskiego

- budowa Centrum Informacji Turystycznej

- Oczekiwane rezultaty:

a)   rozwój regionalnego produktu turystycznego

- rozwój terenów wypoczynkowych – budowa i rozwój nabrzeża Kanału

- poprawa jakości ochrony środowiska

- budowa, wyposażenie i rozwój Centrum Informacji Turystycznej

- wzrost dochodów z turystyki

- Beneficjenci: Urząd Miasta Augustów, Gmina Płaska

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 3 000 000

- współfinansowanie krajowe – 2 000 000

- razem – 5 000 000

Dla realizacji priorytetu 3 Rozwój zasobów ludzkich proponuje się finansowanie projektów:

- W ramach Phare 2001

- Tytuł: Podlaski Program Doskonalenia Kadr 2001

- Lokalizacja: województwo podlaskie

- Cele:

- podniesienie kwalifikacji pracowników MŚP

- wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób zagrożonych zwolnieniem z działów restrukturyzowanych

- dostosowanie szkół średnich do potrzeb rynku pracy

- zwiększenie ilości zakładanych nowych przedsiębiorstw

- Główne zadania:

- doradztwo dla MŚP

- szkolenia pracowników MŚP i nauczycieli

- szkolenia i staże dla bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy

- usługi dla rozpoczynających działalność gospodarczą

- opracowanie projektu restrukturyzacji średniego szkolnictwa zawodowego

- Oczekiwane rezultaty:

- dostarczenie wiedzy i umiejętności pracownikom MŚP w zakresie zidentyfikowanym podczas badania potrzeb szkoleniowych

- zapewnienie możliwości przekwalifikowania osobom zagrożonym utratą pracy

- rozwój szkolnictwa zawodowego

- 50% przeszkolonych zajdzie zatrudnienie

- Beneficjenci: pracownicy MŚP, bezrobotni, szkoły zawodowe, samorządy lokalne

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 2 000 000

- współfinansowanie krajowe – 750 000, w tym: budżet państwa 650 000, sektor prywatny 100 000

- razem – 2 750 000

B. W ramach Phare 2000:

- Tytuł: Podlaski Program Doskonalenia Kadr

- Lokalizacja: województwo podlaskie

- Cele:

- wzrost konkurencyjności lokalnego biznesu i siły roboczej

- wzrost współczynnika zatrudnienia

- wzrost wskaźnika, według którego działania alternatywnego biznesu wprowadzone są na terenach wiejskich

- wzrost współczynnika rozpoczynania działalności gospodarczej wśród absolwentów i kobiet

- Główne zadania:

- szkolenia oraz poradnictwo biznesowe

- szkolenia dla pracowników MŚP

- promocja przedsiębiorczości w szkołach średnich

- wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia

5. Rezultaty:

- lepsze dopasowanie się do rynku

- treningi przedsiębiorczości

- treningi dla pracowników, osób z ryzykiem utraty pracy, zarządzających, ludności wiejskiej

- Beneficjenci: pracodawcy i pracownicy MŚP oraz osoby z ryzykiem utraty pracy, przedsiębiorcy i ich pracownicy, mieszkańcy terenów wiejskich zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej poza rolnictwem, młodzież szkół średnich, kobiety zainteresowane przedsiębiorczością

7. Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 2 580 000

- współfinansowanie krajowe – 860 000

- sektor prywatny – 250 000

- razem – 3 690 000

W celu realizacji priorytetu 4 - Wsparcie dla rozwoju MŚP realizowany będzie projekt zgłoszony do Phare 2000.

- Tytuł: Stymulacja efektywnego rozwoju województwa podlaskiego – fundusz dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw

- Lokalizacja: województw podlaskie

- Cele:

- stymulacje nowych inwestycji w tym sektorze

- wzrost znaczenia tego sektora, głównie na obszarach małych miast i wsi

- tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym

- Główne zadania: dostarczanie grantów dla MŚP

5. Rezultaty:

- nowe miejsca pracy i szanse pracy dla mieszkańców terenów objętych projektem

- nowe inwestycje  w jednostkach, które skorzystały z projektu

- wzrost znaczenia MŚP w lokalnych gospodarkach

- większy współczynnik przetrwań małych firm w porównaniu do innych obszarów

- Beneficjenci: MŚP na terenie województwa podlaskiego

- Wielkość i sposób finansowania (Euro):

- współfinansowanie Phare – 3 000 000

- współfinansowanie krajowe – 13 000 000, w tym: sektor prywatny 12 000 000, budżet państwa 1 000 0000

- razem – 16 000 000

Do Phare 2001 zaproponowano uczestnictwo w programie horyzontalnym w 3 podprogramach:

- Program Rozwoju Przedsiębiorstw

- Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksporujących

- Program Rozwoju MŚP Sektora Turystycznego

## Sapard

Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development, SAPARD) – program pomocowy UE dla krajów starających się o członkostwo, wspierający działania w zakresie modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie procesu integracji sektora rolnego z UE, poprzez przyspieszenie przyjmowania – Acquis Communautaire UE w sferze rolnictwa, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich oraz restrukturyzację gospodarki żywnościowej.

Program oparty został na dwóch osiach priorytetowych. Pierwsza z nich ukierunkowana jest na działania mające na  celu poprawę efektywności i dostosowywanie gospodarki rolno-żywnościowej do wymagań sanitarnych i higienicznych Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Pierwszym z celów realizowanych w ramach tej osi będzie poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych poprzez wsparcie działań związanych z modernizacją warunków produkcji dostosowującą jakość produktów do standardów UE. Drugim celem będzie wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w celu poprawy wyposażenia gospodarstw tak, aby mogły zwiększyć efektywność. Głównym adresatem pomocy będą gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą. Kolejną osią priorytetową są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc pracy na wsi. W ramach tego priorytetami będzie wspierany rozwój infrastruktury oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój działalności gospodarczej na wsi. Rozbudowa infrastruktury technicznej zapewni możliwość rozwijania produkcji oraz stworzy dodatkowe miejsca pracy. Wspieranie powstawania inicjatyw i małych przedsiębiorstw na wsi związane z potrzebą zapewniania dochodów spoza rolnictwa dla jak największej liczby osób pozwoli na dywersyfikację w gospodarstwach rolnych i rozwój rynku pracy.

Program SAPARD formalnie rozpoczął się w 2000r. i potrwa 7 lat. Budżet programu dla 10 krajów kandydackich wynosi 500mln euro rocznie. Za program odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

## ISPA

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA – opracowany przez Komisję Europejską w 1998r. instrument finansowy, wspierający 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej przygotowujących się do akcesji do UE.

Przeznaczony jest dla dużych projektów inwestycyjnych, powyżej 5 mln euro. Jednakże od tego warunku można odstąpić w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach.

Wsparcie obejmuje działania w zakresie środowiska naturalnego oraz dostosowania sieci komunikacyjnych i transportowych do standardów europejskich a w szczególności:

- samodzielnych projektów inwestycyjnych,

- technicznie i finansowo niezależnych faz projektów, które posiadają osobne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia studia przygotowawcze, studia wykonalności oraz analizy techniczne,

- grup projektów,

- systemów projektów ściśle ze sobą powiązanych.

Niewielka część budżetu Funduszu ISPA może być także wykorzystana do finansowania studiów wstępnych oraz na pomoc techniczną, których wyraźny związek z przedsięwzięciem musi zostać wskazany. Ze środków pomocy przedakcesyjnej finansowane mogą być także koszty monitoringu, przeprowadzania kontroli i inspekcji na miejscu realizacji przedsięwzięć oraz koszty weryfikacji i oceny działań podejmowanych w ramach przedsięwzięć.

Program ISPA realizowany w latach 2000-2006 dysponuje 1,04 mld euro rocznie. Środki rozdzielane będą proporcjonalnie do:

- wielkości populacji,

- powierzchni kraju,

- PKB per capita mierzonego parytetem siły nabywczej ludności.

Przydział dla Polski na rok 2000 wynosi 30-37% rocznego budżetu ISPA.

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXXII/243/01

z dnia 22 stycznia 2001r.

Sejmiku Województwa Podlaskiego

w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002

# Załącznik nr 2

| #### KATEGORIA | WOJEWÓDZTWO (1998) | POLSKA (1997) | ŚREDNIA W UNII EUROPEJSKIEJ (1997) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Ogólne informacje o województwie |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia (w km2) | 20180 | 312 685 | X |  |  |
| Ludność (w tys.) | 1223,8 | 38 700 | X |  |  |
| Gęstość zaludnienia (w osobach/1 km2) | 60,6 | 124 | 117 |  |  |
| Wskaźnik urbanizacji (w %) | 58,1 | 61,9 |  |  |  |
| Lesistość (w %) | 29,4 | 28,1 | 27 |  |  |
| Obszary prawnie chronione w % powierzchni ogólnej | 32 | 30 | 12,1 |  |  |
| Średnia płaca brutto w PLN | 1109,04 | 1435,21 | X |  |  |
| II Sektor produkcyjny |  |  |  |  |  |
| PKB na 1 mieszkańca (w dolarach, wg parytetu siły nabywczej) |  | 3702 USD 6663 PPP | 21639 USD 19895 PPP |  |  |
| Zatrudnienie w rolnictwie (w % ogółu zatrudnionych) | 44,8 | 27,4 | 4,97 |  |  |
| Zatrudnienie w przemyśle (w % ogółu zatrudnionych) | 18,9 | 28,8 | 29,46 |  |  |
| Zatrudnienie w usługach (w % ogółu zatrudnionych) | 36,3 | 43,8 | 65,56 |  |  |
| Zatrudnienie w usługach rynkowych (w % ogółu zatrudnionych) | 21,4 | 29,0 |  |  |  |
| Średnia wielkość gospodarstw rolnych (w ha) | 13,5 | 7,9 | 7,9 |  |  |
| Produkcja sprzedana przemysłu (1990 = 100) w cenach stałych | 6929,2mln (ceny bieżące) | 149,4 (PLN) | 106 (ECU) |  |  |
| Ilość małych i średnich przedsiębiorstw na 10000 mieszkańców | 350 | 412,1 |  |  |  |
| Ilość przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na 10000 mieszkańców | 0,13 | 9,3 |  |  |  |
| Firmy otoczenia biznesu (na 10,000 ludności) | 63,0 | 87,9 |  |  |  |
| Miejsca noclegowe (na 10,000 ludności) | 152,4 | 196,1 | X |  |  |
| Korzystający z miejsc noclegowych (na 10 tys. ludności) | 8408 | 13445 | X |  |  |
| Wielkość eksportu (w mln USD) | 400,0 | 25751,3 | X |  |  |
| III Zasoby ludzkie |  |  |  |  |  |
| Przyrost naturalny (na 1000) | 0,7 | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych (w tys.) | - 0,7 | - 0,3 |  |  |  |
| Stopa bezrobocia (w %) | 10,8 | 10,3 | 10,7 |  |  |
| Stopa zatrudnienia (w % ogółu ludności w wieku produkcyjnym) | 35,4 | 69,3 | 60,5 |  |  |
| Stopień aktywności zawodowej (w %) | 73,3 | 54,7 | 67,8 |  |  |
| Bezrobocie długoterminowe (w % ogółu bezrobotnych) | 38,4 | 40,4 | 49,0 |  |  |
| Bezrobocie wśród kobiet (w % ogółu bezrobotnych) | 56,0 | 60,4 | 49,7 |  |  |
| Bezrobocie wśród osób do 24 roku życia (w % ogółu bezrobotnych) | 29,4 (do 25 roku życia) | 30,7 | 26,8 |  |  |
| Bezrobocie wśród absolwentów (w % ogółu bezrobotnych) | 5,6 | 4,7 |  |  |  |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (w %) | 27,1 | 26,3 | 17,1 |  |  |
| Ludność w wieku produkcyjnym (w %) | 57,3 | 59,5 | 66,8 |  |  |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym (w %) | 15,6 | 14,2 | 16,1 |  |  |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 42,7 | 68 | 50 |  |  |
| Zatrudnienie w sektorze prywatnym (w % ogółu zatrudnionych) | 75,4 | 68 |  |  |  |
| Zatrudnienie w sektorze MŚP (w % ogółu zatrudnionych) | 65 | 59,4 | 65,7 |  |  |
| Liczba szkół wyższych | 17 (w tym 5 filii i wydziałów zamiejscowych) | 246 |  |  |  |
| Liczba studentów na 10 tys. ludności | 303 | 278,6 | 3194,2 |  |  |
| IV Infrastruktura |  |  |  |  |  |
| Gęstość sieci wodociągowej (w km/100 km2) | 38,8 | 62,3 |  |  |  |
| Gęstość sieci kanalizacyjnej (w km/100 km2) | 5,3 | 13,7 |  |  |  |
| Gęstość sieci gazowej (w km/100 km2) | 3,6 | 13,6 |  |  |  |
| Sieć drogowa (w km/100 km2) | 40,5 | 59,5 |  |  |  |
| Sieć drogowa utwardzona (w km/100 km2) | 12,6 | 27,1 |  |  |  |
| Abonenci telefonii przewodowej na 1 tys. ludności | 220 | 227,8 | 501 |  |  |
| Emisja pyłów (w tys. t / rok) | 4,1 | 254,7 | X |  |  |
| Emisja gazów (bez CO2, w tys. t/rok) | 18 | 2266,7 | X |  |  |
| Ścieki wymagające oczyszczenia (w hm3) | 45,6 | 9961 |  |  |  |
| Ścieki oczyszczone (w hm3), w tym: Mechanicznie Chemicznie Biologicznie Z podwyższonym usuwaniem biogenów | 43,5 }35,3 5,6 | 2849,1 2328,8 913,5 175,3 1024,1 |  |  |  |
| Ścieki nie oczyszczane (w hm3) | 2,1 | 520,3 |  |  |  |
| Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków (w % ludności ogółem) | 50 | 75,2 | 67,8 (EU – 11) |  |  |
| Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania (w tys. ha) | brak danych | 75,6 | X |  |  |
| Wydatki inwestycyjne gmin (w PLN na 1 mieszkańca) | 215 |  | X |  |  |
| Wydatki inwestycyjne powiatów (w PLN na 1 mieszkańca) | Brak danych |  | X |  |  |
| Wydatki inwestycyjne województwa (w PLN na 1 mieszkańca) | Brak danych |  | X |  |  |

Źródło: „Rocznik statystyczny województw 1999”, GUS, Warszawa 1999;

„Województwo podlaskie w 1998 roku”, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 1999

Załącznik nr 3

Do uchwały Nr XXXII/243/01

z dnia 22 stycznia 2001r.

Sejmiku Województwa Podlaskiego

w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002

# Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr 118/670/2000

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 października 2000 roku

w sprawie zasad sporządzania, trybu zgłaszania oraz kryteriów wyboru zadań do Programu Wojewódzkiego.

Na podstawie art. 41  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 z dnia 18 lipca 1998r. z póź. zm.) w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XXVI/196/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Wojewódzkiego uchwala się co następuje:

§ 1.

Projekty zadań do Programu Wojewódzkiego powinny być sporządzone według następujących zasad:

- opis projektu zadania powinien wskazywać jakie cele ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w ramach jego realizacji będą spełnione,

- projekt zadania powinien odpowiadać priorytetom zawartym we wstępnych założeniach do Programu Wojewódzkiego,

- opis projektu zadania powinien określać sposób oddziaływania na rozwój obszaru funkcjonalnego  (subregionu) lub całego regionu,

- projekt zadania powinien zawierać informacje określone we wzorze wniosku o wprowadzenie zadania do Programu Wojewódzkiego przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się kryteria wyboru zadań do Programu Wojewódzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr 118/670/2000

z dnia16 października.2000r.

Zarządu Województwa Podlaskiego

w sprawie zasad sporządzania, trybu zgłaszania oraz kryteriów wyboru zadań

do Programu Wojewódzkiego

WZÓR PROJEKTU/ZADANIA (fiszka)

- Podstawowe informacje

  - Wnioskodawca

  - Tytuł

  - Lokalizacja

- Cele

  - Cel szerszy

Należy podać cel strategiczny, który możliwy będzie do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu.

  - Cele bezpośrednie

Należy podać konkretne cele osiągnięte po zakończeniu projektu.

  - Wkład do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Podać jak projekt wpływa na realizację priorytetów zwartych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

  - Zgodność z priorytetami Programu Wojewódzkiego

- Opis

3.1. Tło i uzasadnienie

Należy opisać aktualną sytuację w danym sektorze i uzasadnić potrzebę realizacji projektu (wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie po zakończeniu jego realizacji).

3.2. Rezultaty projektu

rezultaty – odnoszą się do oddziaływania projektu na beneficjenta bezpośrednio po jego zakończeniu (np. skrócenie czasu podróży, ilość przeszkolonych osób, itp.)

3.3. Produkty/wyniki

produkty – odnoszą się do finansowych lub fizycznych cech związanych z realizacją projektów (np. długość wybudowanych dróg, ilość zorganizowanych szkoleń, itp.)

- Ramy instytucjonalne

Należy opisać kto jest inwestorem/ współinwestorem, kto beneficjentem.

- Budżet

| Finansowanie |  |  |  |  |  | ###### Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budżet państwa | Budżet województwa | Budżet powiatu | Budżet gminy | Środki pomocowe | Inne (dokładnie podać jakie) |  |

- Harmonogram realizacji

6.1.  Rozpoczęcie procesu przetargowego

6.2.  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia

  - Zakończenie projektu

- Gotowość projektu do realizacji

Należy podać czy projekt posiada:

  - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy),

  - dokumentację techniczną (projekt techniczny),

  - prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (uregulowanie stanu prawnego),

  - ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze (jeżeli jest wymagana),

  - pozwolenie na budowę,

  - analizę ekonomiczną i finansową zadania inwestycyjnego.

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr 118/670/2000

z dnia16 października.2000r.

Zarządu Województwa Podlaskiego

w sprawie zasad sporządzania, trybu zgłaszania oraz kryteriów wyboru zadań

do Programu Wojewódzkiego

Kryteria wyboru i oceny projektów do Programu Wojewódzkiego

- Wnioskodawcami projektów realizowanych w ramach Programu Wojewódzkiego będą podmioty określone w ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12 maja 2000r.

- W ramach kontraktu wspierane będą zadania dotyczące:

- rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacji gospodarczych, transferu technologii

- restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej opierającej się na zasadach zrównoważonego rozwoju

- tworzenia nowych , stałych miejsc pracy

- inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej poprawiających warunki realizowania inwestycji gospodarczych

- przedsięwzięć z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych

- przedsięwzięć z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego

- inwestycji poprawiających stan środowiska

- rozwoju instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomagania działań samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych

- studiów i badań niezbędnych do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego

- innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego.

III.	Kryteria wyboru i oceny projektów do Programu Wojewódzkiego dzielą się na dwie grupy:

1) kryteria ogólne, dotyczące wszystkich projektów,

2) kryteria szczegółowe odnoszące się do:

- projektów infrastrukturalnych,

- projektów wsparcia rozwoju zasobów ludzkich,

- projektów nieinwestycyjnych dotyczących szeroko rozumianej sfery społecznej.

IV.	Priorytetowo traktowane będą zadania:

- kontynuowane – wcześniej dofinansowywane z budżetu państwa,

- zgłoszone do współfinansowania w ramach programów Phare i Sapard,

- o dużej opłacalności ekonomicznej.

- Kryteria ogólne wyboru projektów:

- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego,

- zgodność projektu z priorytetami Programu Wojewódzkiego,

- oddziaływanie realizacji projektu na rozwój obszaru funkcjonalnego (subregionu) lub całego regionu.

VI. Kryteria szczegółowe:

1. Kryteria szczegółowe dla projektów infrastrukturalnych:

- minimalna wartość projektu 200 tys. zł.,

- własny wkład finansowy wnioskodawcy minimum 50% wartości projektu,

- gotowość realizacji projektu przez, którą należy rozumieć spełnienie następujących ustaleń:

- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy),

- sporządzenie dokumentacji technicznej (projektu technicznego),

- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (uregulowanie stanu prawnego),

- ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze (jeżeli jest wymagana),

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- sporządzenie analizy ekonomicznej i finansowej zadania inwestycyjnego,

- spójność logiczna i terytorialna projektu (skoncentrowane oddziaływanie na region),

- znaczenie planowanej inwestycji w podniesienie atrakcyjności regionu dla rozwoju przedsiębiorczości, turystyki itp.

2. W ramach zadań infrastrukturalnych preferowane będą projekty dotyczące:

- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego,

- zaopatrzenia w wodę wraz z jej uzdatnianiem,

- odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- gospodarowania odpadami,

- kompleksowej gazyfikacji.

3. Kryteria szczegółowe dla projektów wsparcia rozwoju zasobów ludzkich:

- minimalna wartość projektu 100 tys. zł.,

- własny wkład finansowy wnioskodawcy minimum 50% wartości projektu,

- zgodność projektu  z założeniami Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich,

- spójność logiczna i terytorialna projektu (skoncentrowane oddziaływanie na region),

- priorytet dla obszarów o bezrobociu strukturalnym.

4. W ramach wsparcia rozwoju zasobów ludzkich preferowane będą projekty dotyczące:

- usług doradczo-szkoleniowych o zintegrowanym charakterze dla osób zagrożonych bezrobociem, absolwentów i innych grup ryzyka oraz dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą,

- kompleksowych usług dla przedsiębiorców, które przyczynią się do zachowania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy oraz doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności firm,

- inicjatyw na rzecz wspierania lokalnych porozumień dotyczących zatrudnienia.

5. Kryteria szczegółowe dla projektów nieinwestycyjnych dotyczących szeroko rozumianej sfery społecznej:

- minimalna wartość projektu 50 tys. zł.,

- własny wkład finansowy wnioskodawcy minimum 50% wartości projektu.

6. W ramach zadań nieinwestycyjnych preferowane będą projekty dotyczące:

- działań promocyjnych i informacyjnych,

- działań restrukturyzacyjnych,

- działań niekonwencjonalnych na rzecz pomocy społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa itp.,

- dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Załącznik nr 4

Do uchwały Nr XXXII/243/01

z dnia 22 stycznia 2000r.

Sejmiku Województwa Podlaskiego

w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002

# Załącznik nr 4 - Wykaz zadań/projektów do Programu Wojewódzkiego

Do października 2000 r produkcja sprzedana przemysłowa kraju wyniosła 378973,2 mln zł. a województwa podlaskiego 6460,5 mln zł.

Dane na czerwiec 2000 r.

Cytowane tu dane i informacje pochodzą ze Studium Diagnostycznego Obszaru Zielone Płuca Polski wydanego przez Radę Programową Porozumienia ZPP.

- * dane z Raportu o stanie MŚP w Polsce w latach 1997-1998

- ? dla UE-11